АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2025        		   						                         № 127

г. Великий Устюг

О внесении изменений в муниципальную программу

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения

Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах», утвержденную постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 13.02.2023 № 308, изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и ЖКХ администрации Великоустюгского муниципального округа Касаткина А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава

Великоустюгского муниципального округа	И.А. Абрамов

2

|  | Приложение к постановлению администрации Великоустюгского муниципального округа от 20.01.2025 № 127 |
| --- | --- |

«ИЗМЕНЕНИЯ

в постановление администрации

Великоустюгского муниципального округа от 13.02.2023 № 308

«Об утверждении муниципальной программы “Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах”

1. В паспорте Программы строку «Объёмы финансового обеспечения Программы за счёт средств бюджета округа» изложить в новой редакции.

| Объёмы финансового обеспечения Программы за счёт средств бюджета округа | общий объём финансового обеспечения Программы – 744639,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 – 101887,4 тыс. рублей; 2024 – 350533,2 тыс. рублей; 2025 – 117624,4 тыс. рублей; 2026 – 100146,6 тыс. рублей; 2027 – 74448,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

2. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой новой редакции.

3. В приложении № 5 к Программе строку «Объёмы финансового обеспечения подпрограммы № 2 за счёт средств бюджета округа» изложить в новой редакции.

| Объёмы финансового обеспечения подпрограммы № 1 за счёт средств бюджета округа | общий объём финансового обеспечения Программы – 582688,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 – 78292,8 тыс. рублей; 2024 – 263187,2 тыс. рублей; 2025 – 91187,0 тыс. рублей; 2026 – 84543,0 тыс. рублей; 2027 – 65478,4 тыс. рублей |
| --- | --- |

4. Приложения № 1, 4, 5, 6, 7 к подпрограмме № 1, изложить в прилагаемой новой редакции.

5. В приложении № 6 к Программе строку «Объёмы финансового обеспечения подпрограммы № 2 за счёт средств бюджета округа» изложить в новой редакции:

| Объёмы финансового обеспечения подпрограммы № 2 за счёт средств бюджета округа | общий объём финансового обеспечения Программы – 161595,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 – 23594,6 тыс. рублей; 2024 – 87346,0 тыс. рублей; 2025 – 26081,4 тыс. рублей; 2026 – 15603,6 тыс. рублей; 2027 – 8969,6 тыс. рублей. |
| --- | --- |

6. Приложение № 1 к подпрограмме № 2 изложить в прилагаемой новой редакции.

3

Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и финансовое обеспечение реализации Программы

| № п/п | Ответственный исполнитель, исполнитель | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый конечный результат <1> | Источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год <*> | 2024 год <*> | 2025 год <*> | 2026 год <*> | 2027 год <*> | всего за 2023-2027 гг. <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Управление строительства | Итого по Программе | 1) снижение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения до 44 %; 2) снижение доли населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения округа до 1,51 % | всего, в том числе | 101887,4 | 350533,2 | 117624,4 | 100146,6 | 74448,0 | 744639,6 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 81922,0 | 131662,5 | 92658,6 | 75180,8 | 74448,0 | 455871,9 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | 19965,4 | 218870,8 | 24965,8 | 24965,8 | - | 288767,7 |
| 1. | Управление строительства | Итого по подпрограмме № 1 «Дорожная деятельность» | 1) обеспечение поддержания в надлежащем техническом состоянии 1216,28 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) увеличение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 56 % | всего, в том числе | 78292,8 | 263187,2 | 91543,0 | 84543,0 | 65478,4 | 583044,4 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 68973,5 | 85174,2 | 77363,0 | 70363,0 | 65478,4 | 367352,1 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | 9319,3 | 178013,0 | 14180,0 | 14180,0 | - | 215692,3 |
| 2. | Управление строительства | Итого по подпрограмме № 2 «Транспортное обслуживание населения» | увеличение доли населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром округа, в общей численности населения округа до 98,49 % | всего, в том числе | 23594,6 | 87346,0 | 26081,4 | 15603,6 | 8969,6 | 161595,2 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 12948,5 | 46488,3 | 15295,6 | 4817,8 | 8969,6 | 88519,8 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | 10646,1 | 40857,8 | 10785,8 | 10785,8 | - | 73075,4 |

<*> Указываются конкретные годы периода реализации Программы

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений при условии подтверждения поступления средств.

<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств.

<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

<2> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории района проектов (соглашений, договоров и др.) в форме государственно-частного партнёрства с органами местного самоуправления района, направленных на достижение целей муниципальной программы.

4

Приложение № 1 к подпрограмме № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и финансовое обеспечение реализации подпрограммы № 1

| № п/п | Ответственный исполнитель, исполнитель | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемые конечные результаты <1> | Источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 г. <*> | 2024 г. <*> | 2025 г. <*> | 2026 г. <*> | 2027 г. <*> | всего за 2023-2027 гг. <*> |
|  | Управление строительства, территориальные отделы МКУ «Горстройзаказчик» | Итого по подпрограмме № 1 | 1) обеспечение поддержания в надлежащем техническом состоянии 1216,28 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 8,12 % | всего, в том числе: | 78292,8 | 263187,2 | 91187,0 | 84543,0 | 65478,4 | 565727,3 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 68973,5 | 85174,2 | 77007,0 | 70363,0 | 65478,4 | 350035,0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | 9319,3 | 178013,0 | 14180,0 | 14180,0 | - | 215692,3 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Управление строительства, территориальные отделы, МКУ «Горстройзаказчик» | Итого по основному мероприятию 1 | 1) обеспечение поддержания в надлежащем техническом состоянии 1216,28 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 8,12 % | всего, в том числе: | 75411,5 | 218335,0 | 88092,4 | 81448,4 | 65370,7 | 511696,8 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 68858,3 | 81854,6 | 76883,2 | 70239,2 | 65370,7 | 346244,8 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | 6553,2 | 136480,4 | 11209,2 | 11209,2 | - | 165452,0 |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Управление строительства, территориальные отделы, МКУ «Горстройзаказчик» | Итого по основному мероприятию 2 | 1) обеспечение поддержания в надлежащем техническом состоянии 1216,28 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 8,12 % | всего, в том числе: | 2881,4 | 5900,9 | 3094,6 | 3094,6 | 107,7 | 15079,2 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 115,3 | 2930,1 | 123,8 | 123,8 | 107,7 | 3400,7 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | 2766,1 | 2970,8 | 2970,8 | 2970,8 | - | 11678,5 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения по текущему содержанию опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения <******> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Управление строительства, территориальные отделы | Итого по основному мероприятию 3 |  | всего, в том числе: | - | 38951,3 | - | - | - | 38951,3 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | - | 389,5 | - | - | - | 389,5 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | - | 38561,8 | - | - | - | 38561,8 |

<*> Указываются конкретные годы периода реализации Программы.

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений при условии подтверждения поступления средств.

<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств.

<****> Перечень объектов основного мероприятия 1, финансируемых за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указан в приложении № 4 к подпрограмме № 1, за счёт собственных доходов округа – в приложении № 5 к подпрограмме № 1.

<*****> Перечень объектов основного мероприятия 2, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указан в приложении № 6 к подпрограмме № 1.

<******> Перечень объектов основного мероприятия 3, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указан в приложении № 7 к подпрограмме № 1.

<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

<2> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории района проектов (соглашений, договоров и др.) в форме государственно-частного партнёрства с органами местного самоуправления района, направленных на достижение целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

5

Приложение № 4 к подпрограмме № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов основного мероприятия 1, финансируемых с привлечением средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, объекта | Исполнитель | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию, ремонту, капитальному ремонту, км | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | собственные доходы бюджета округа | межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |
| Всего за 2023-2027 годы реализации, в том числе: |  |  |  | 172853,0 | 7401,0 |  | 165452,0 |
| по мероприятию 1. Содержание автомобильных дорог |  |  | 97,273 | 44807,9 | 1904,5 | 42903,3 |  |
| по мероприятию 2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог |  |  | 2,693 | 128045,2 | 5496,5 | 122548,0 |  |
| Итого за 2023 год реализации, в том числе: |  |  |  | 6826,2 | 273,0 |  | 6553,2 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 97,273 | 6826,2 | 273,0 | 6553,2 |  |
| 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах ГП «Город Великий Устюг» благоустройству и содержанию территории города Великий Устюг | Управление строительства | 61,597 | 2920,5 | 116,8 | 2803,7 |  |
| 1.2. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, благоустройству и содержанию территории города Великий Устюг | Управление строительства | 35,676 | 3905,7 | 156,2 | 3749,5 |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Ремонт улично-дорожной сети г. Великий Устюг | Управление строительства | - | - | - | - |  |
| Итого за 2024 год реализации, в том числе: |  |  |  | 142557,4 | 6077,0 |  | 136480,0 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 85,881 | 14512,2 | 580,5 | 13931,7 |  |
| 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, благоустройству и содержанию территории города Великий Устюг, реестровый номер 352603869023000041 | Управление строительства | 62,637 | 9341,0 | 373,6 | 8967,4 |  |
| 1.2. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, благоустройству и содержанию территории города Великий Устюг, реестровый номер 352603869023000039 | Управление строительства | 23,244 | 2335,3 | 93,4 | 2241,8 |  |
| 1.3. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, благоустройству и содержанию территории города Великий Устюг, № 0130600031224000218 | Управление строительства | 62,007 | 2836,0 | 113,4 | 2722,5 |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | 2,693 | 128045,2 | 5496,5 | 122548,7 |  |
| 2.1. | Ремонт переезда через дамбу с обустройством пешеходного перехода в районе ул. Шмидта г. Великий Устюг | МКУ «Горстройзаказчик» | 0,220 | 7122 | 568,2 | 6535,8 |  |
| 2.2. | Ремонт улицы Копылова (от ул. Угловского до ул. Шилова) в г. Великий Устюг | МКУ «Горстройзаказчик» | 0,361 | 17149,4 | 686,0 | 16463,4 |  |
| 2.3. | Ремонт улицы Красноармейская (от ул. Набережная до ул. Виноградова) в г. Великий Устюг | МКУ «Горстройзаказчик» | 1,637 | 80594,5 | 3297,2 | 77297,3 |  |
| 2.4. | Ремонт улицы Красноармейская (от ул. Культуры до ул. Равенства) в г. Красавино Вологодской обл. | МКУ «Горстройзаказчик» | 0,475 | 23179,3 | 927,2 | 22252,1 |  |
| Итого за 2025 год реализации, в том числе: |  |  |  | 11676,3 | 467,1 |  | 11209,2 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 85,881 | 11676,3 | 467,1 | 11209,2 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | 85,881 | 11676,3 | 467,1 | 11209,2 |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Ремонт улично-дорожной сети г. Великий Устюг | Управление строительства | - | - |  |  |  |

6

| Итого за 2026 год реализации, в том числе: |  |  |  | 11676,3 | 467,1 |  | 11209,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 85,881 | 11676,3 | 467,1 | 11209,2 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | 85,881 | 11676,3 | 467,1 | 11209,2 |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Ремонт улично-дорожной сети г. Великий Устюг | Управление строительства | - | - | - | - |  |
| Итого за 2027 год реализации, в том числе: |  |  |  | 116,8 | 116,8 |  | - |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | - | 116,8 | 116,8 | - |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | - | 116,8 | 116,8 | - |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Ремонт улично-дорожной сети г. Великий Устюг | Управление строительства | - | - | - | - |  |

7

Приложение № 5 к подпрограмме № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов основного мероприятия 1, финансируемых за счет собственных доходов округа

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, объекта | Исполнитель | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию, ремонту, капитальному ремонту, км | Объём финансового обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего за 2023-2027 годы реализации, в том числе: |  |  |  | 355804,9 |
| по мероприятию 1. Содержание автомобильных дорог |  |  | 1216,28 | 317578,3 |
| по мероприятию 2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог |  |  | 0,4 | 38226,6 |
| Итого за 2023 год реализации, в том числе: |  |  |  | 68585,2 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 1216,28 | 62793,2 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | 1216,28 | 62793,2 |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | 0,4 | 5791,1 |
| 2.1. | Ремонт улично-дорожной сети г. Великий Устюг | Управление строительства | - | 2405,6 |
| 2.2. | Ремонт участка дороги ул. Лесная д. Бобровниково сельского поселения Юдинское (дорога центральная) | Управление строительства | 0,4 | 3386,5 |
| Итого за 2024 год реализации, в том числе: |  |  |  | 75777,6 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 1216,28 | 50343,1 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | 1216,28 | 50343,1 |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | 25434,5 |
| 2.1. | Ремонт улично-дорожной сети Великоустюгского муниципального округа | Управление строительства, территориальные отделы | - | 25434,5 |

8

| Итого за 2025 год реализации, в том числе: |  |  |  | 76416,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 1216,28 | 69416,1 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | 1216,28 | 69416,1 |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | 7000,0 |
| 2.1. | Ремонт улично-дорожной сети г. Великий Устюг | Управление строительства | - | 7000,0 |
| Итого за 2026 год реализации, в том числе: |  |  |  | 69722,1 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 1216,28 | 69722,1 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | 1216,28 | 69722,1 |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - |
| 2.1. | Ремонт улично-дорожной сети г. Великий Устюг | Управление строительства | - | - |
| Итого за 2027 год реализации, в том числе: |  |  |  | 65253,9 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 1216,28 | 65253,9 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | 1216,28 | 65253,9 |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - |
| 2.1. | Ремонт улично-дорожной сети г. Великий Устюг | Управление строительства | - | - |

9

Приложение № 6 к подпрограмме № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов основного мероприятия 2, финансируемых

с привлечением средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, объекта | Исполнитель | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию, ремонту, капитальному ремонту, км | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | собственные доходы бюджета округа | межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Всего за 2023-2027 годы реализации, в том числе: |  |  |  | 15079,2 | 3400,7 |  | 11678,5 |
| по мероприятию 1. Содержание автомобильных дорог |  |  | 2,091 | 9178,3 | 470,6 | 8707,7 |  |
| по мероприятию 2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог |  |  | 0,625 | 5900,9 | 2930,1 | 2970,8 |  |
| Итого за 2023 год реализации, в том числе: |  |  |  | 2881,4 | 115,3 |  | 2766,1 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 2,091 | 2881,4 | 115,3 | 2766,1 |  |
| 1.1. | Содержание подъезда к земельным участкам, расположенным по ул. Мира в д. Морозовица | Управление строительства | 1,531 | 2692,4 | 107,7 | 2584,7 |  |
| 1.2. | Содержание пер. Цветочный, ул. Радужная в д. Красное Поле | Управление строительства | 0,560 | 189,0 | 7,6 | 181,4 |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог | Управление строительства | - | - | - | - |  |
| Итого за 2024 год реализации, в том числе: |  |  |  | 5900,9 | 2930,1 |  | 2970,8 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | - | - | - | - |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | 0,625 | 5900,9 | 2930,1 | 2970,8 |  |

10

| 2.1. | Ремонт подъезда к земельным участкам, расположенным по ул. Серова в г. Красавино | Управление строительства | 0,625 | 5900,9 | 2930,1 | 2970,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого за 2025 год реализации, в том числе: |  |  |  | 3094,6 | 123,8 |  | 2970,8 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | - | 3094,6 | 123,8 | 2970,8 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог |  | - | 3094,6 | 123,8 | 2970,8 |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог |  | - | - |  |  |  |
| Итого за 2026 год реализации, в том числе: |  |  |  | 3094,6 | 123,8 |  | 2970,8 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | - | 3094,6 | 123,8 | 2970,8 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог |  | - | 3094,6 | 123,8 | 2970,8 |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог |  | - |  |  |  |  |
| Итого за 2027 год реализации, в том числе: |  |  |  | 107,7 | 107,7 |  | - |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | - | 107,7 | 107,7 | - |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | - | 107,7 | 107,7 | - |  |
| по мероприятию 2, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог | Управление строительства | - | - | - | - |  |

11

Приложение № 7 к подпрограмме № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов основного мероприятия 3, финансируемых

с привлечением средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета

(в ред. постановлений от 24.08.2023 № 2305, от 01.03.2024 N 542)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, объекта | Исполнитель | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию, ремонту, капитальному ремонту, км | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | собственные доходы бюджета округа | межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Всего за 2023-2027 годы реализации, в том числе: |  |  |  | 38951,3 | 389,5 |  | 38561,8 |
| по мероприятию 1. Содержание опорной сети автомобильных дорог |  |  | 329,410 | 38951,3 | 389,5 | 38561,8 |  |
| Итого за 2023 год реализации, в том числе: |  |  |  | - | - |  | - |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Содержание опорной сети автомобильных дорог | Управление строительства | - | - | - | - |  |
| Итого за 2024 год реализации, в том числе: |  |  |  | 38951,3 | 389,5 |  | 38561,8 |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | 329,410 | 38951,3 | 389,5 | 38561,8 |  |
| 1.1. | Содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Красавино, д. Бухинино, п. Кузино, д. Мякинницыно, д. Аристово, д. Карасово, п. Сусоловка, п. Северный, с. Васильевское, д. Полутово, п. Ломоватка, д. Благовещенье, д. Ишутино, д. Лодейка, п. Полдарса, д. Чернево, п. Новатор, п. Валга, д. Теплогорье, д. Морозовица, д. Пеганово, д. Щекино, с. Усть-Алесеево, д. Юдино, д. Аксеново, д. Журавлево, д. Золотавцево, д. Коробейников, д. Сотниково, п. Стрига, д. Слободка, д. Подсосенье, д. Бобровниково | Управление строительства, территориальные отделы | 329,410 | 38951,3 | 389,5 | 38561,8 |  |

12

| Итого за 2025 год реализации, в том числе: |  |  |  | - | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Содержание опорной сети автомобильных дорог | Управление строительства | - | - | - | - |  |
| Итого за 2026 год реализации, в том числе: |  |  |  | - | - |  | - |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Содержание опорной сети автомобильных дорог | Управление строительства | - | - | - | - |  |
| Итого за 2027 год реализации, в том числе: |  |  |  | - | - |  | - |
| по мероприятию 1, в том числе пообъектно: |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | Управление строительства | - | - | - | - |  |

13

Приложение № 1 к подпрограмме № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и финансовое обеспечение реализации подпрограммы № 2

(в ред. постановлений от 24.08.2023 № 2305, от 01.03.2024 N 542, от 17.07.2024 № 2121)

| № п/п | Ответственный исполнитель, исполнитель | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемые конечные результаты <1> | Источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 г. <*> | 2024 г. <*> | 2025 г. <*> | 2026 г. | 2027 г. | всего за 2023-2027 гг. <*> |
|  | Управление строительства, территориальные отделы | Итого по подпрограмме № 2 | увеличение доли населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром округа, в общей численности населения округа до 98,29 %. | всего, в том числе: | 23594,6 | 87346,0 | 26081,4 | 15603,6 | 8969,6 | 161605,2 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 12948,5 | 46488,3 | 15295,6 | 4817,8 | 8969,6 | 88529,8 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | 10646,1 | 40857,8 | 10785,8 | 10785,8 | - | 73075,4 |
| 1. | Управление строительства | Обеспечение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | всего, в том числе: | 15634,0 | 18826,5 | 20571,3 | 10193,5 | 2761,0 | 67986,2 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5987,9 | 9040,7 | 10785,5 | 407,7 | 2761,0 | 28982,8 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | 9646,1 | 9785,8 | 9785,8 | 9785,8 | - | 39003,4 |
| 2. |  | Возмещение убытков по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам |  | всего, в том числе: | 1894,0 | 3028,8 | - | - | 1924,3 | 6847,1 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1894,0 | 3028,8 | - | - | 1924,3 | 6847,1 |
| 3. |  | Мероприятия по обеспечению перевозок пассажиров автомобильным транспортом |  | всего, в том числе: | 60,0 | 26,0 | 100,0 | - | 60,0 | 246,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 60,0 | 26,0 | 100,0 | - | 60,0 | 246,0 |
| 4. |  | Возмещение убытков по перевозке пассажиров речным транспортом |  | всего, в том числе: | 4020,0 | - | 3460,0 | 3460,0 | 3230,9 | 14170,9 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 4020,0 | - | 3460,0 | 3460,0 | 3230,9 | 14170,9 |
| 5. |  | Обеспечение регулярных перевозок пассажиров внутренним водным транспортом |  | всего, в том числе: | 1010,1 | - | 1010,1 | 1010,1 | 10,1 | 3040,4 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 10,1 | - | 10,10 | 10,1 | 10,1 | 40,4 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | - | 3000,0 |
| 6. | Управление строительства, территориальные отделы | Организация речных перевозок |  | всего, в том числе: | 976,5 | 34392,7 | 940,0 | 940,0 | 983,3 | 38242,5 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 976,5 | 34392,7 | 940,0 | 940,0 | 983,3 | 38242,5 |

14

| 7. | Управление строительства | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования |  | всего, в том числе: | - | 31072,0 | - | - | - | 31072,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета <**> | - | 31072,0 | - | - | - | 31072,0 |

<*> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений при условии подтверждения поступления средств.

<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств.

<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

<2> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории района проектов (соглашений, договоров и др.) в форме государственно-частного партнёрства с органами местного самоуправления района, направленных на достижение целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

»