АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.10.2023	        		   						                         № 204

г. Великий Устюг

Об утверждении свода инвестиционных правил

Великоустюгского муниципального округа

В целях внедрения на территории Великоустюгского муниципального округа системы поддержки новых инвестиционных проектов (муниципальный инвестиционный стандарт), создания условий для опережающего инвестиционного развития округа, достижения национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от          21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения прозрачности и упрощения взаимодействия инвестора с органами исполнительной государственной власти области, органами местного самоуправления муниципального округа, контрольными (над-зорными) органами и ресурсными организациями при реализации инвестицион-ных проектов

1. Утвердить свод инвестиционных правил Великоустюгского муниципального округа, включающий следующие алгоритмы действий («клиентский путь») инвестора для получения доступа к ключевым элементам инфраструктуры:

1) алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (малый и средний бизнес - до 150 кВт) (приложение № 1);

2) алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (средний и крупный бизнес - свыше 150 кВт) (приложение № 2);

3) алгоритм действий инвестора по процедурам технологического присоединения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения (приложение № 3);

4) алгоритм действий инвестора по процедуре подключения к сетям теплоснабжения (приложение № 4);

5) алгоритм действий инвестора по процедуре подключения к сетям газораспределения (приложение № 5);

2

6) алгоритм действий инвестора по процедуре получения земельного участка в аренду (без торгов) (приложение № 6);

7) алгоритм действий инвестора по процедуре получения земельного участка в аренду (на торгах) (приложение № 7);

8) алгоритм действий инвестора по процедуре получения разрешения на строительство (приложение № 8);

9) алгоритм действий инвестора по процедуре получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 9);

2. Определить заместителя Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления экономического развития ответственным за внедрение, ведение и актуализацию свода инвестиционных правил Великоустюгского муниципального округа.

3. Определить ответственным структурным подразделением администрации округа за внедрение и актуализацию свода инвестиционных правил Вологодской области управление экономического развития администрации округа.

4. Определить ответственными структурными подразделениями за внедрение, ведение и актуализацию алгоритмов действий («клиентский путь») инвестора для получения доступа к ключевым элементам инфраструктуры (далее - ответственные органы):

а) управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа – алгоритмы действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (малый и средний бизнес – до 150 кВт), по процедурам подключения к электрическим сетям (средний и крупный бизнес - до          150 кВт), по процедурам технологического присоединения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, по процедуре подключения к сетям теплоснабжения, по процедуре подключения к сетям газораспределения; по получению разрешения на строительство, по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) комитет по управлению имуществом администрации округа – алгоритмы действий инвестора по процедуре получения земельного участка в аренду (без торгов), по процедуре получения земельного участка в аренду (на торгах).

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

Великоустюгского муниципального округа			            А.В. Кузьмин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 16.10.2023 № 204

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедурам подключения к электрическим

сетям (малый и средний бизнес – до 150 кВт)

| № п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок (факти-ческий) | Срок целевой | Количество доку-ментов, ед. | Входящие документы | Результи-рующие документы | Организация, выпол-няющая процедуру | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подача инвестором заявки на технологи-ческое присо- единение | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 5-6 | 1. Заявка на технологическое присоединение. 2. План расположения энергопринимающих устройств. 3. Перечень и мощность устройств для присоединения к противоаварийной автоматике. 4. Копия права собственности (или иного законного основания). 5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) | Уведомление о принятии/ отказе в принятии заявки в работу | Производ-ственное отделение «Великоустюгские электрические сети» Вологод-ского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «Электротеплосеть» | Пункты 12 и 15 правил технологи-ческого присоеди-нения, утвержден-ных постановле-нием Правительст-ва Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила ТП) | Малый и средний бизнес – до 150 кВт | В целях определения надлежащей сетевой организации, в которую подлежит направлению заявка, заявитель вправе направить запрос в орган местного само-управления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлеж-ности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства |
|  |  |  |  |  | 6. Заключение органа охраны объектов культурного наследия |  |  | ч. 2, 3 ст. 36, абз. 3 ст. 30 Федерально-го закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) | Для объектов культурного (археологического) наследия, земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 ЛК РФ и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ | В случае если планируется проведение работ в границах территорий объектов культурного наследия в том числе археологического или планируется проведение работ по подключению к сетям объекта, включенного в перечень объектов культурного наследия; территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на указанных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Выдача и под-писание договора технологического присоединения и договора энергоснабжения | 10 рабочих дней | 5 рабочих дней | – | От инвестора не требуется предоставление документов | 1) Технические условия; 2) условия типового договора; 3) счет на опла-ту; 4) инструкция по присоеди-нению; 5) проект договора энергоснабжения | Производст-венное отделение «Великоустюг-ские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «Электротеплосеть» | Пункты 9, 10, 105 Правил ТП | Малый и средний бизнес – до 150 кВт | Соблюдение фактических сроков обеспечивается организацией взаимодействия в электронном виде с использованием сайта сетевой организации и налаживанием информационного обмена между сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками. Пересмотр целевых сроков для субъектов среднего и крупного бизнеса возможен при условии сокращения сроков утверждения платы органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации до 10 дней. Справочно: уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуаль-ному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней. Повышению удобства подачи заявки будет способство-вать реализация следующих мероприятий: 1) обеспечено автоматическое предоставление сетевой организации информации, подлежащей указанию инвестором в заявке, из государственных информационных систем; 2) интеграция информационных систем сетевых организаций с инфраструктурой Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) |
| 3. | Выполнение строительных работ и окон- чательное подключение | От 30 рабочих дней до 1 года | От 22 рабочих дней до 9 месяцев | – | От инвестора не требуется предоставление документов | 1) Акт об осу-ществлении технологического присо-единения; 2) акт о выполнении технических условий; 3) акт допуска прибора учета в эксплуатацию | Производственное отделение «Великоустюг-ские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «Электротеплосеть» | Подпункт «г» пункта 7, подпункт «б» пункта 16 Правил ТП | Малый и средний бизнес – до 150 кВт | Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способствует исполнение следующих мероприятий: 1) на сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной для технологического присоединения мощности (подпункт «г» пункта 19 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – ППРФ № 24)); |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Выполнение строительных работ и окон- чательное подключение | От 30 рабочих дней до 1 года | От 22 рабочих дней до 9 месяцев | – | От инвестора не требуется предоставление документов | 1) Акт об осу-ществлении технологического присо-единения; 2) акт о выполнении технических условий; 3) акт допуска прибора учета в эксплуатацию | Производственное отделение «Великоустюг-ские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «Электротеплосеть» | Подпункт «г» пункта 7, подпункт «б» пункта 16 Правил ТП | Малый и средний бизнес – до 150 кВт | 2) инвестором с сетевой организацией заключен договор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1) сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2) сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижимости» (далее – ЕГРН) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) с возможностью бесплатного получения выписок об объектах недвижимости из ЕГРН; б) информационной системе, содержащей сведения о зак-люченных договорах аренды земельных участков (краткосрочных и долгосрочных), сведения об имущественно-правовом статусе земельных участков; в) информационной системе, содержащей сведения отдела геолого-геодезической службы и отдела подземных сооружений; 3) обеспечена возможность осуществления сверки сетей с владельцами инженерных коммуникаций в рамках «одного окна»; 4) сокращение сроков получения актуальных материалов топосъемки; 5) уменьшение срока проведения торгово-закупочных процедур; 6) обеспечение возможности сетевыми организациями осуществлять оформление исходно-разрешительной и согласование проектной документации в режиме «одного окна» в течение 10 рабочих дней |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 16.10.2023 № 204

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедурам подключения к электрическим

сетям (средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт)

| № п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок (фактиче-ский) | Срок целевой | Количе-ство докумен-тов, ед. | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполня-ющая процедуру | Норматив-ный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подача инвестором заявки на технологи-ческое при-соединение | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 7-8 | 1. Заявка на технологическое присоединение. 2. План расположения. 3. Перечень и мощность устройств для присоединения к противоаварийной автоматике. 4. Копия права собственности (или иного законного основания). 5. Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 6. Для особо крупных объектов (свыше 50 МВт) схема внешнего электроснабжения 7. Однолинейная схема по сетям 35 кВ и выше с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения | Уведомление о принятии/ отказе в принятии заявки в работу | Производст-венное отделение «Великоустюгские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «Электротеплосеть» | Пункт 12 Правил ТП | Средний и крупный бизнес свыше 150 кВт | В целях определения надлежащей сетевой организации, в которую подлежит направлению заявка, заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевогохозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства |
|  |  |  |  |  | 8. Заключение органа охраны объектов культурного наследия |  |  | Ч. 2, 3 ст. 36, абз. 3 ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ | Для объектов культурного (археологического) наследия, земли, подлежащие воздействию земляных, строитель-ных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 ЛК РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 ЛК РФ) и иных работ, в случае, если указанные земли распо-ложены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 ста- тьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ | В случае если планируется проведение работ в границах территорий объектов культурного наследия в том числе археологического или планируется проведение работ по подключению к сетям объекта, включенного в перечень объектов культурного наследия; территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на указанных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Выдача и подписание договора техно-логичес-кого присоедине-ния и договора энергоснабжения | 20 рабочих дней (при необходи-мости согласова-ния с системным оператором – в течение 3 рабочих дней после согласования технических условий системным опе-ратором); при индивидуаль-ном проекте – в течение 3 рабочих дней после подтверждения уполномо-ченным органом платы | 15 рабочих дней (при необходимости согласования с системным оператором – в течение 3 рабочих дней после согласования технических условий системным оператором); при индивидуальном проекте - в течение 3 рабочих дней после подтверждения уполномоченным органом платы | – | От инвестора не требуется предоставление документов | Проект договора об осуществлении технологичес-кого присоединения и договора энерго-снабжения (при осу-ществлении параллельного заключения (до 670 кВт – обязательном порядке)) | Производственное отделение «Великоустюгские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «Электротеплосеть» | Пункты 9, 10 и 15 Правил ТП | Средний и крупный бизнес свыше 150 кВт | Соблюдение фактических сроков обес-печивается организацией взаимодействия в электронном виде с использованием сайта сетевой организации и налаживанием информационного обмена между сетевыми организациями и гарантирующими постав-щиками. Пересмотр целевых сроков для субъектов среднего и крупного бизнеса возможен при условии сокращения сроков утверждения платы органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации до 10 дней. Справочно: Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологичес-кое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней. Повышению удобства подачи заявки будет способствовать реализация следующих мероприятий: 1) обеспечено автоматическое предоставление сетевой организации информации, подлежащей указанию инвестором в заявке, из государственных информационных систем; 2) интеграция информационных систем сетевых организаций с инфраструктурой ЕСИА |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Выполне-ние строительных работ и оконча-тельное подклю-чение | От 4 месяцев до 2 лет | От 3 месяцев до 1,5 лет | 7 | Уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов: 1) копия сертификатов соответствия на электро-оборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительную техническую документацию (технические паспорта оборудования), содержащую сведения о сертификации, информацию о технических параметрах и характеристиках энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, входящих в их состав оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспет-черского и технологического управления; 2) копия разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае, если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий; 3) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция) или технологическое присоединение которых осуществляются в рамках выполнения технических условий; 4) документы, подтверждающие проведение проверки устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики и их готовность к вводу в работу, настройку устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и параметрированию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, исполнительные схемы; 5) документы, подтверждающие выполнение требований к системам телемеханики и связи, схемы организации оперативно-диспетчерской и технологической связи, протоколы испытаний каналов, устройств и средств связи; 6) документ, подписанный соответственно заявителем или сетевой организацией, подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в работу энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, включая проведение пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; 7) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний | 1) Акт об осуществ-лении технологическог присоеди-нения; 2) акт о выполнении технических условий; 3) акт допуска | Производ-ственное отделение «Великоус-тюгские электрические сети» Вологод-ского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «Электротеплосеть» | Пунк- ты 85, 86, 93 Правил ТП | Средний и крупный бизнес свыше 150 кВт | Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способствует исполнение следующих мероприятий: 1) на сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной для технологи-ческого присоединения мощности (подпункт «г» пункта 19 Стандартов раскрытия информации, утвержденных ППРФ № 24); 2) инвестором с сетевой организацией заключен договор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1) сокращение сроков оформления прав на земельные участки; 2) сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) ЕГРН Росреестра с возможностью бесплатного получения выписок об объектах недвижимости из ЕГРН; б) информационной системе, содержащей сведения о заключенных договорах аренды земельных участков (краткосрочных и долгосрочных), сведения об имущественно-правовом статусе земельных участков; в) информационной системе, содержащей сведения отдела геолого-геодезической службы и отдела подземных сооружений; 3. обеспечена возможность осуществления сверки сетей с владельцами инженерных коммуникаций в рамках «одного окна»; 4. сокращение сроков получения актуальных материалов фотосъемки; 5. уменьшение срока проведения торгово-закупочных процедур; 6.обеспечение возможности сетевыми организациями осуществлять оформление исходно-разрешительной и согласование проектной документации в режиме «одного окна» в течение 10 рабочих дней |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 16.10.2023 № 204

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедурам технологического присоединения

к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Коли-чество доку-мен-тов, ед. | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполняющая процедуру | НПА | Категория инвести-ционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направле-ние заявителем запроса о выдаче техничес-ких условий в (далее – исполни-тель) | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 1 | Запрос о выдаче технических условий. Может быть представлен исполнителю на бумажном носителе или в форме электронного документа посредством единого портала или официального сайта исполнителя в информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет, в том числе посредством переадресации на единый портал | Направленная информация о возможности подключения: сведения о наличии/ отсутствии технической возможности подключения; максимальная нагрузка в возможных точках подключения | МУП «Водоканал» г. Великий Устюг, ООО «КЭТС»; ООО «Теплосервис», ООО «Новатор-Сервис» | По форме согласно приложению № 1 правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» утверждены поста-новлением Прави-тельства РФ от 30 ноября 2021 года № 2130 (далее – Правила) | Все категории | Орган местного самоуправления обязан представить заявителю, в письменной форме, а в случае обращения указанных лиц посредством федеральной государ-ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа сведения об организации, осуществляющей горячее водоснабжение, организации, осуществляю-щей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в которую следует обращаться с запросом о выдаче технических условий (при необходимости) и заявлением о подключении, включая наименование и место на-хождения организации, в течение 5 рабочих дней со дня обращения |
| 2 | Выдача технических условий | 7 рабочих дней со дня получения запроса о выдаче технических условий | 5 рабочих дней со дня получе-ния запроса о выдаче техни-ческих условий | 1 | Запрос о предоставлении технических условий подключения | Технические условия (исполнитель обязан выдать лицу, нап-равившему запрос о выдаче технических условий, без взимания платы технические условия, либо направить мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии технической возможности подключения, определяемой в соответствии с пунктом 44 Правил, в той же форме, в которой был подан запрос) |  | Пункт 9-12 Правил |  | Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с пунктом 16 Правил, устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Направление заявителем исполнителю заявления о подключении | - | - | 1 | Заявление о подключении | Проект договора о подключении | МУП «Водоканал» г. Великий Устюг, ООО «КЭТС»; ООО «Теплосервис», ООО «Новатор-Сервис» | По форме согласно приложению № 2 Правил | Все категории |  |
| 4 | Рассмотрение заявления: 3-26 рабочих дней. Исполнитель в течение 3 рабочих дней рассматривает полу-ченные от заявителя документы, анализирует их содержание, проверяет их на соответствие документам, указанным в пункте 26 Правил, и соответ-ствие представлен-ного баланса водопотребления и водоотведения техническим парамет-рам подключае-мого объекта, целям обеспечения пожаротушения | 3 (26*) рабочих дней | 3 (26*) рабочих дней | 10-11 | 1) Заявка на заключение договора о подключении; 2) копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 3) копии правоустанавливающих и правоудостове-ряющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом; при представлении в качестве правоудостове-ряющего документа выписки из ЕГРН такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении; 4) при обращении с заявлением о подключении лиц, указанных в подпункте «в» пункта 9 Правил, к заявлению о подключении должны быть приложены копия договора о комплексном развитии территории, копии утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного участка; 5) в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения при обращении с заявлением о подключении лиц, указанных в подпункте «г» пункта 9 Правил, к заявлению о подключении должны быть приложены копии решения о предварительном согласовании предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях, утвержденного проекта межевания территории и (или) градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; | Письма в адрес заявителя с предложением выбрать один из следующих вариантов создания технической возможности подключения к системам водоснабжения/водо-отведения |  | Пунктах 25 и 26 Правил |  | *в случае непредставления заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 25 и 26 Правил, в полном объеме, или при несоответствии представленного баланса водопо-требления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о подключении направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления о подключении на срок до получения недостающих сведений и (или) документов. В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления исполнитель вправе аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  | 6) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства которых в соответствии с ГрК РФ выдача разрешения на строительство не требуется, и объектов, строительство которых находится в стадии архитектурно-строи-тельного проектирования, а также за исключением случаев подключения земельных участков к централизованным ливневым системам водоотведения и централизованным общесплавным системам водоотведения) при его наличии. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении; 7) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 8) топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями; 9) при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения - баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (процентов), при подключении к централизован-ной системе горячего водоснабжения - баланс потребления горячей воды подключаемого объекта (с указанием целей использования горячей воды); 10) градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и канализационных сетей - проект планировки территории и проект межевания территории, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строи-тельному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых домов и ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов); |  |  |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 11. Заключение органа охраны объектов культурного наследия |  |  | Ч. 2, 3 ст. 36, абз. 3 ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ | Для объектов культурного (археологического) наследия, земли, подлежащие воздейст-вию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 ЛК РФ работ по использо-ванию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 ЛК РФ) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверж-денных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ | В случае, если планируется проведение работ в границах территорий объектов культурного наследия в том числе археологического или планируется проведение работ по подключению к сетям объекта, включенного в перечень объектов культурного наследия; территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на указанных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия |
| 5 | Заключение договора о подключе-нии | 30 (70*) рабочих дней. | 22 (60*) рабочих дней. | 2 | 1. Сопроводительное письмо в адрес заявителя; 2. Проект договора в 2-экземп-лярах | Договора в 2-экземплярах | МУП «Водоканал» г. Великий Устюг, ООО «КЭТС»; ООО «Теплосервис», ООО «Новатор-Сервис» | Пункт 25-26 Правил. При наличии технической возможности подключения либо при отсутствии технической воз-можности подключения, но при условии наличия в инвестиционной программе исполни-теля мероприятий, обеспечивающих техничес-кую возможность подключения, исполнитель в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов, указанных в пунк -тах 25 и 26 Правил, в полном объеме направляет заявителю подписанный проект договора о подключении с приложением в том числе технических условий и расчета платы за подключе-ние. Заявитель подписывает 2 экзем-пляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномо-чия лица, подписавшего проект договора о подключении (если такие документы не приложены к заявлению о подключении) | все категории | *в случае несогласия с представленным проектом договора о подключении заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении и протокола разногласий исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении. В случае ненаправления заявителем исполнителю подписанного проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении исполнитель вправе по истечении 20 рабочих дней со дня направления заявителю подписанного исполнителем проекта договора о подключении аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления. В случае аннулирования заявления о подключении для заключения договора о подключении заявитель вправе повторно обратиться к исполнителю с заявлением о подключении, при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктом 26 Правил, тому же исполнителю не требуется (если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления о подключении по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления). Исполнитель представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения повторного обращения |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Установление платы за подключение регулирующим органом (в ценовых зонах, в случае если стороны не договорились о размере платы за подключение) | 30 календарных дней | 25 кален-дарных дней | 1 | Заявка на установление платы за подключение | Решение регулирующего органа об утверждении платы за подключение; заключенный договор о подключении | Департамент топливно-энергетичес-кого комплекса и тарифного регулирования области | Основ ценообразования согласно пункт 39 Правил | Все категории | Плата за подключение рассчитывается исполнителем исходя из установленных тарифов на подключение или платы за подключе-ние, устанавливаемой органом регулирования тарифов индиви-дуально в случаях, предусмотренных пунктом 85 Основ ценообра-зования, в соответствии с порядком согласно пункта 39 Правил. В случае, если плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально, заявитель вправе на основании письменного запроса получать от исполнителя сведения, документы, материалы, направленные исполнителем в целях установ-ления такой платы в орган тарифного регулирования. В случае поступления от заявителя письменного запроса о предоставлении документов, сведений и материалов, направленных исполнителем в орган тарифного регулирования, в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, исполнитель обязан направить указанную информацию заявителю в течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения заявителя |
| 7 | Внесение платы за подключение | - | - | 1 | - | Платежное поручение | Инвестор | Пункт 84, 85 основ ценообразования согласно пункт 39 Правил |  |  |
| 8 | Выполнение меро-приятий по под-ключению, предусмотренных договором о подклю-чении | До 18 месяцев | до 15 месяцев* | 1 | - | Подписанный акт о подключении | МУП «Водоканал» г. Великий Устюг, ООО «КЭТС»; ООО «Теплосервис», ООО «Новатор-Сервис» | Пункт 62 Правила |  | Подключение объектов к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении техни-ческой возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении по соглашению между исполни-телем и заявителем или следуют из Правил. *Сокращение срока возможно при наличии технической возмож-ности подключения |
| 9 | Получение акта о подключении | В пределах срока выполнения мероприятия по договору, но не позднее 18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/теплосе-тевой организации), но не более 3 лет | 15 месяцев с даты заключения догово-ра, но не более 2 лет* | 4 | Заключенный договор, платежные поручения (3 шт.) |  |  | Пункт 63 Правил |  | Согласно пункта 63 Правил осуществление подключения завер-шается подписанием заявителем и исполнителем акта о подклю-чении подключаемого объекта, подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержа-щего информацию о разграничении балансовой принадлежности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о разграничении эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. *Сокращение срока возможно при наличии технической возмо-жности подключения |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 16.10.2023 № 204

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедуре подключения к сетям теплоснабжения

| № п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Коли-чество документовков | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполняющая процедуру | НПА | Категория инвес-тиционных проектов | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление запро-са о представле-нии информации о возможности под-ключения |  |  | 1 | запрос о представлении информации о возможности подключения |  | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |  | Все категории |  |
| 2 | Направление органом местного само-управления запроса о представлении информации о возможности подклю-чения в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления о выдаче градостроительно-го плана земельного участка | 5 рабочих дней с даты, следующей за днем получения запроса | 1 |  | направленная информация о возможности подключения: сведения о наличии/ отсутствии технической возможности подключения; максимальная нагрузка в возможных точках подключения | ООО «Электро-теплосеть», ООО «Теп-лосервис», Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Красавино | пункты 9, 10, 12 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая пра-вила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2115 (далее – Правила № 2115) |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Направление заявителем запроса о предоставлении информации о возможности подклю-чения в целях, не связанных с подготовкой градострои-тельного плана земельного участка (при необходимо-сти) | 5 рабочих дней со дня получения запроса от органов государственной власти/ органов местного самоуправления, 10 рабочих дней со дня получения запроса от иных лиц | 5 рабочих дней со дня получения запроса от органов государственной власти/ органов местного самоуправления, специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов, 10 рабочих дней со дня получения запроса от иных лиц | 2 | 1) запрос о представлении информации о возможности подключения; 2) копии правоустанавливающих документов, подтверж-дающих право собственности/ иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из ЕГРН с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем (при наличии) | направленная информация о возможности подключения: 1) сведения о наличии или об отсутствии технической возможности подключения; 2) тепловая нагрузка; 3) срок подключения объекта к системе тепло-снабжения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. Информация о прекращении обязательств организации, пре-доставившей информацию о возможности подключения, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи информации не подаст заявку на заключение договора о подключении | ООО «Электротеплосеть», ООО «Теплосервис», Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Красавино | пункт 9-12 Правил № 2115 | Все категории |  |
| 4 | Направление заяви-телем запроса о предоставлении технических условий подключения | - | - | 2 | 1) запрос о предоставлении технических условий подключения; 2. копии правоустанавливаю-щих документов, подтверж-дающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (в случае если такие права зарегистри-рованы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из ЕГРН с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем | технические условия подключения, содержащие следующие данные: 1) местонахождение и назначение подключаемого объекта; 2) требования в части схемы подключения; 3) сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности; 4) требования к расположению точки подключения к тепловой сети, расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта, учета тепловой энергии и теплоносителей; 5) параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения; 6) технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов; 7) требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и теплоносителей; |  | пункты 15, 16, 17, 20 Правил № 2115, ст. 52.1 ГрК РФ |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  | 8) требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства. Срок действия технических условий подключения, который составляет 3 года (при комплексном развитии территории – 5 лет) с даты их выдачи. При не направлении заявки на заключение договора о подключении в течение 1 го-да (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет), срок действия технических условий прекращается | ООО «Электротеплосеть», ООО «Теплосервис», Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Красавино |  | все категории |  |
| 5 | Направление заявителем заявки на заключение договора о подключении | 20 рабочих дней со дня получения заявки (момента предоставления полного перечня документов), в случае необходимости получения согласия или заключения договора со смежной организацией, срок направления проекта договора увеличивается соразмерно сроку ответа и заключения договора, в случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения или в случае необходимости установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возможности подключения – 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом платы | 15 рабочих дней со дня получения заявки (момента предоставления полного перечня документов), в случае необходимости получения согласия или заключения договора со смежной организацией, срок направления проекта договора увеличивается соразмерно сроку ответа и заключения договора, в случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения или в случае необходимости установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возможности подключения - 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом платы | 6-8 | 1) заявка на заключение договора о подключении. (В случае подачи комплексной заявки на подключение, заявка подписывается всеми заявителями); 2) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представ-ляются соответствующие выписки из ЕГРН с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем. В целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения при отсутствии правоустанавливающих документов прикладываются решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях строительства объектов капитального строительства; | Письма в адрес заявителя с предложением выбрать один из следующих вариантов создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения: заключение договора о подключении с платой, установленной в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке; заключение договора о подключении будет осуществлено после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу исполнителя и (или) смежной организации |  | пункты 35, 36, 37, 41 Правил № 2115 |  | в случае несоблюдения заявителем требований, предусмот-ренных пунктами 36 и 37 Правил подключения, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня по-лучения заявки на заключение договора о подключе-нии направ-ляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  | копия утвержденного проекта межевания территории и (или) градостроительного плана земельного участка, заверенная заявителем; схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории; документ о характерных точках границ земельного участка в системе координат, установлен-ной для ведения ЕГРН, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта; 3) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта ИЖС); 5) копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени заявителя при направлении заявки представителем заявителя), заверенные заявителем; 6) для юридических лиц - копии учредительных документов, действующие банковские реквизиты, заверенные заявителем, для индивидуальных предпринимателей - копии ОГРН и ИНН, заверенные заявителем, действующие банковские реквизиты, для физических лиц - копии паспорта/ иного удостоверяющего личность документа и ИНН, заверенные заявителем; 7) при наличии утвержденная комплексная схема инженерного обеспечения территории, утвержденный проект планировки территории и (или) разрешение на строительство |  |  |  |  | получения указанного уведомления представить недостающие сведения и доку-менты |
|  |  |  |  |  | 8) заключение органа охраны объектов культурного наследия |  |  | ч. 2, 3 ст. 36, абз. 3 ст. 30 Федера-льного закона № 73-ФЗ | для объектов культурного (археологического) насле-дия, земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиора-тивных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 ЛК РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указан-ных в пунктах 3, 4 и 7 час-ти 1 статьи 25 ЛК РФ) и иных работ, в случае, если указанные земли распо-ложены в границах терри-торий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Феде-рального закона№ 73-ФЗ; | в случае, если планируется проведение работ в границах территорий объектов культурного наследия в том числе археологического или планируется проведение работ по подключению к сетям объекта, включенного в перечень объектов культур-ного наследия; территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на указанных территориях объектов археоло-гического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археоло-гического наследия |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Направление заяви-телем письма о выборе варианта создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения | 5 рабочих дней со дня получения письма от исполнителя с предложением выбрать вариант создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения | 5 рабочих дней со дня получения письма от исполнителя с предложением выбрать вариант создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения | 1 | письмо теплоснабжающей организации в адрес заявителя | ответное письмо заявителя в адрес теплоснабжающей организации | ООО «Электротеплосеть», ООО «Теплосервис», Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Красавино | пункт 24 Правил № 2115 | все категории |  |
| 7 | Получение от исполнителя подписанного проекта договора о подключении в 2 экземплярах (за исключением подписания договора в электронной форме) | 20 рабочих дней со дня получения заявки (а также с момента предоставления полного перечня документов). В случае необходимости получения согласия или заключения договора со смежной организацией, срок направления проекта договора увеличивается соразмерно сроку ответа и заключения договора, в случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения или в случае необходимости установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возможности подключения – 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом платы | 20 рабочих дней со дня получения заявки (а также с момента предоставления полного перечня документов). В случае необходимости получения согласия или заключения договора со смежной организацией, срок направления проекта договора увеличивается соразмерно сроку ответа и заключения договора, в случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения или в случае необходимости установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возможности подключения – 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом платы | 1 | Зарегистрированная тепло-снабжающей/теплосетевой организацией заявка на заключение договора о подключении | направленный заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах |  | пункты 28-32, 41 Правил № 2115 |  |  |
| 8 | Направление заявителем в адрес теплоснабжающей/теплосетевой организации подписанного договора в 1 экземпляре | 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении | 7 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении | 1-2 | 1) подписанный договор; 2) документы, подтвержда-ющие полномочия лица, подписавшего договор о подключении (в случае подписания представителем) | заключенный договор о подключении |  | пункт 41 Правил № 2115 |  |  |
| 9 | Направление заявителем в адрес теплоснабжающей компании уведомления о несогласии с условиями направ-ленного договора | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | 2 | 1) подписанный договор с протоколом разногласий; 2) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор о подключении (в случае подписания представителем) | заключенный договор о подключении с протоколом разногласий/ урегулирования разногласий |  |  |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Установление платы за подключение регулирующим органом (в ценовых зонах, в случае если стороны не договорились о размере платы за подключение) | 30 календарных дней | 25 календарных дней | 5 | Заявка на установление платы за подключение: а) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), подтверждающих право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках); б) расчет расходов, включаемых в состав платы за подключение (сметы для определения расходов на строительство (реконструкцию), с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета; в) расчет платы за подключение; г) копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности | Решение регулирующего органа об утверждении платы за подключение. Заключенный договор о подключении | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области | пункты 2, 85, 86 Правил № 2115 | все категории |  |
| 11 | Внесение заявителем первого авансового платежа в размере 15% платы за подключение | 15 дней с даты заключения договора о подключении (в ценовых зонах устанавливается по соглашению сторон) | 15 дней с даты заключения договора о подключении (в ценовых зонах устанавливается по соглашению сторон) | 1 | платежное поручение |  | заявитель | пункт 52 Правил № 2115 |  | при осуществлении поэтапной комплексной застройки внесение платежей осуществляется в соответствии с графиком оплат. Сроки внесения платы за подключение комплексной застройки устанавливается исходя из этапов/ очередей архитек-турно-строительного проектирования, строитель-ства, реконструкции тепловых сетей |
| 12 | Направление заявителем уведомления о намерении выполнить мероприятия по подключению в границах и за границами земельного участка своими силами | 15 дней с даты заключения договора о подключении | 15 дней с даты заключения договора о подключении | 1 | письмо от заявителя | ответное письмо теплоснаб-жающей организации об отказе или согласовании выполнения мероприятий | ООО «Электротеплосеть», ООО «Теплосервис», Филиал ГЭП «Вологдаоблком-мунэнерго" в г. Красавино | пункт 49 Правил № 2115 |  |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Исполнение мероприятий в рамках заключен-ного договора | 18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/ тепло-сетевой организации), но не более 3 лет | 15 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/ теплосетевой организации), но не более 2 лет | 1 | заключенный договор о подключении | уведомление о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий подключения | ООО «Электротеплосеть», ООО «Теп-лосервис», Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Красавино | пункты 55, 59, 63 Правил № 2115 | все категории |  |
| 14 | Внесение заявителем второго авансового платежа в размере 50% платы за подключение | 90 дней с даты заключения договора о подключении (в ценовых зонах устанавливается по соглашению сторон) | 90 дней с даты заключения договора о подключении (в ценовых зонах устанавливается по соглашению сторон) | 1 | платежное поручение |  | заявитель | пункты 52, 77 Правил № 2115 |  |  |
| 15 | Предоставление заявителем утвержденной в установленном порядке проектной документа-ции в части сведений об инженерном оборудова-нии и сетях инженерно-технического обеспечения | не позднее 15 месяцев до даты подключения | не позднее 12 месяцев до даты подключения | 1 | 1) утвержденная в установленном порядке проектная документация; 2) заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательст-вом о градостроительной деятельности Российской Федерации | штамп о рассмотрении проектной документации/технические замечания к проектной документации | ООО «Электротеплосеть», ООО «Теплосервис», Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Красавино | пункт 59 Правил № 2115 |  |  |
| 16 | Предоставление заявителем графика производства работ по подключе-нию | в соответствии с условиями договора о подключении | - | 1 | график производства работ по подключению | согласованный теплоснабжающей организацией график производства работ по подключению |  |  |  |  |
| 17 | Получение акта о готовности | по результатам проверки исполнителем выполнения заявителем технических условий подключения и пломбирования исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах в рамках исполнения мероприятий | - | 1 | уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя | подписанный акт о готовности |  | пункты 56, 57 Правил № 2115 |  |  |
| 18 | Получение заявителем временного разрешения органа федерального го-сударственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | до осуществления действий по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта в рамках срока исполнения мероприятий по договору | до составления акта о готовности и осуществления действий по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта в рамках срока исполнения мероприятий по договору | 1 | временное разрешение органа федерального государст-венного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснаб-жения и (или) теплопот-ребляющей установки | подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки |  | пункты 23, 59 Правил № 2115 |  |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования | после подписания акта о готовности с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора, но не позднее установленной договором о подключении даты подключения | - | 1 | предоставление временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | акт об успешно проведенных пусконаладоч-ных работах и испытаний |  | пункты 23, 59, 63 Правил № 2115 | все категории |  |
| 20 | Внесение заявителем третьего авансового платежа в размере 20% платы за подключение | 5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя | - | 1 | платежное поручение |  |  | пункты 52, 77 Правил № 2115 |  |  |
| 20.1 | Получение заявителем разрешение органа федерального государствен-ного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения | 10 рабочих дней с момента подачи заявления о получении разрешения на допуск в эксплуатации объекта теплоснабжения | 7 рабочих дней с момента подачи заявления о получении разрешения на допуск в эксплуатации объекта теплоснабжения | 1 | разрешение органа феде-рального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | подтвержде-ние получения разрешение органа федерального государственного энерге-тического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснаб-жения и (или) теплопотребляющей установки |  | пункт 62 Правил № 2115 |  |  |
| 21 | Получение акта о подключении | в пределах срока выполнения мероприятия по договору, но не позднее 18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/ теплосетевой организации), но не более 3 лет | в пределах срока выполнения мероприятия по договору, но не позднее 15 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/ теплосетевой организации), но не более 2 лет | 5 | заключенный договор о подключении, акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии теплоносителя, платежные поручения (3 шт) | подписанный акт о подключении |  | пункты 23, 63 Правил № 2115 |  |  |
| 22 | Внесение заявителем итогового платежа по договору о подключении 15 дней с даты подписания акта о подключении (в ценовых зонах устанавливается по соглашению сторон) | внесение заявителем итогового платежа по договору о подключении 15 дней с даты подписания акта о подключении (в ценовых зонах устанавливается по соглашению сторон) | - | 1 | платежное поручение |  |  | пункты 52, 77 Правил № 2115 |  |  |

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 16.10.2023 № 204

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедуре подключения к сетям газораспределения

| № п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок фактический | Срок целе-вой | Количество доку-ментов, ед. | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполняющая процедуру | НПА | Категория инвести-ционных проектов | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении |
| 1.1. | Направле-ние заявителем (инвестором) заявки о заключении о подклю-чении (далее - заявка о подключе-нии) | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 9 | Заявка о подключении с приложением документов: 1) ситуационный план; 2) топографическая карта земельного участка заявителя в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатиру-ющими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик физическое лицо); 3) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя (не требуется в заявки о подключении в рамках «догазификации» раздела VII Правил подключения). При осуществлении строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения на земельном участке или земельных участках, образованных из земель и (или) земельных участков, указанных в части 7.3 статьи 51 ГрК РФ, заявитель представляет реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо копию схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 4) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя); 5) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров); 6) документы, предусмотренные пунктом 106 Правил подключения, в случае предоставления технических условий при уступке мощности; 7) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному развитию, в случае осуществления подключения технологического присоединения), предусмотренного пунктом 97 Правил подключения; 8) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя, а также страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика (в случае подачи заявки о подключении в рамках «догазификации» раздела VII Правил подключения | зарегистрированная заявка о подключении | ООО «Газпром газораспределение Вологда» | пункты 10, 11, 16 Правил подключения (технологи-ческого присоединения) газоисполъзующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределе-ния, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 (далее – Правила подключения) | все категории |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  |  |  |  | 9) заключение органа охраны объектов культурного наследия |  |  | ч. 2, 3 ст. 36, абз. 3 ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ | для объектов культурного (археологического) наследия, земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 ЛК РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 ЛК РФ) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; | в случае, если планируется проведение работ в границах территорий объектов куль-турного наследия в том числе археологического или плани-руется проведение работ по подключению к сетям объекта, включенного в перечень объек-тов культурного наследия; территорий, в отношении кото-рых у органов охраны объек-тов культурного наследия име-ются основания предполагать наличие на указанных терри-ториях объектов археологичес-кого наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия |
| 1.2. | Получение заявителем (инвестором) от исполнителя подпи-санного со своей стороны проекта договора о подключе-нии в 3 экземплярах | в течение 5, 15, 30 рабочих дней | в течение 5, 10, 25 рабочих дней | 1 | проект договора о подключении, подписанный со стороны исполнителя | проект договора о подключении | ООО «Газпром газораспре-деление Вологда» | пункт 28 Правил подключения | все категории |  |
| 1.3. | Заявитель (инвестор) подписывает договор о подключении (в 3 экземплярах) | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | 1 | подписанный заявителем (инвестором) в 3 экземплярах проект договора о подключении | заключенный договор о подключении с приложением технических условий подключения (технологи-ческого присоединения |  | пункты 44-47 Правил подключения |  |  |
| 2. Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) |
| 2.1. | Получение заявителем (инвестором) акта о готовности сетей газопотреб-ления и газоиспользующего оборудова-ния объекта капитального строительства подключению (технологическому присоединению) | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 1 | акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (техническому присоединению) рекомендации по результатам мониторинга | подписанный акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) | ООО «Газ-пром газораспределение Вологда» | пункт 3, подпункт «г» пунк-та 71 Правил подключения | все категории |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Заявитель (инвестор) подает заявление о заключении договора на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридомового (или) внутриквартирного газового оборудования (далее – договор на ТО) | - | - | 3 | 1) пакет учредительных документов заявителя (инвестора); 2) акт приемки законченного строительства; 3) исполнительная техническая документация | зарегистрированное заявление | ООО «Газпром газораспределение Вологда» | подпункт «е» пункта 74 Правил подключения, Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ); постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (далее – Постановление № 870) | все категории |  |
| 2.3. | Заявитель (инвестор) подает заявление о заключении договора на поставку газа | - | - | 8 | 1) копия учредительных документов юридического лица или паспорта индивидуального предпринимателя; 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 3) копия документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание договора от имени покупателя; 4) копия документов, подтверждающих принадлежность газоиспользующего оборудования (объектов газоснабжения) заявителю на праве собственности или на ином законном основании, и технических паспортов на указанное оборудование; 5) копия акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению; 6) копия документов, подтверждающих что доля поставки тепловой энергии в адрес бюджетных учреждений, деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов, казенных предприятий, товариществ собственников жилья, жилищно-строи-тельных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в общем объеме поставляемых покупателем товаров и оказываемых услуг составляет более 75 процентов (предоставля-ются субъектами теплоснабжения с указанной долей поставляемой тепловой энергии); 7) копия документа, подтверждающего установление брони газопотребления; | договор поставки газа | ООО «Газ-пром газораспределение Вологда» |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. |  |  |  |  | 8) копия документов, подтверждающих соблюдение заявителем требований в части технического обслуживания сети газораспределения и (или) внутриквартирного газового оборудования, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, локализации и ликвидации аварийных ситуаций (последствий аварий) (в случае, если сеть газопотребления заявителя является опасным производственным объектом или объектом технического регулирования) |  |  |  | все категории |  |
| 2.4. | Заявителем (инвесто-ром) направляется уведомление о заключении договоров на ТО и поставку газа | не позднее срока подключения, установ-ленного договором о подключении (135 календарных дней, 1,5 года, 2 года) | не позднее срока под-ключения, устано-вленного договором о подключении (115 календарных дней, 15 месяцев, 1,5 года) | 2 | 1) договор на ТО; 2) договор на поставку газа | уведомление о готовности к подключению | ООО «Газпром газораспределение Вологда» | пункты 53, 54, подпункт «е» пункта 74 Правил подключения, Федеральный закон № 116-ФЗ; постановление № 870 |  |  |
| 2.5. | Заявитель (исполни-тель) подписывает акт о подключении | не позднее срока подключения, устано-вленного договором о подключении (135 календарных дней, 1,5 года, 2 года) | не позднее срока под-ключения, устано-вленного договором о подключении (115 календарных дней, 15 месяцев, 1,5 года) | 1 | акт о подключении | подписанный акт о подключении | ООО «Газпром газораспределение Вологда» | пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-ФЗ; постановление № 870 |  |  |

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 16.10.2023 № 204

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедуре получения земельного участка в аренду (без торгов)

| № п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Колво документов, ед. | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполняющая процедуру | НПА | Категория инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 3 | 1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом) | уведомление о получении заявления | Комитет по управлению имуществом администрации округа | Статьи 39.15, 11.10 земельного кодекса Российской Федерации (далее-ЗК РФ). | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 2 | Предварительное согласование предоставления земельного участка и утверждение схемы | 35 дней | 25 дней | 2 | 1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом) | 1) схема расположения земельного участка; 2) решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании предоставления земельного участка |  | Статьи 39.15, 11.10 ЗК РФ |  |  |
| 3 | Образование земельного участка | устанавливается договором | - | 1 | муниципальный контракт на оказание услуг в области кадастровой деятельности по межеванию земельных участков | межевой план |  | Статья 36 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; статья 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон 3218-ФЗ), приказ Росреестра от 14 декабря 2021 года № П/0592 «Об утверждении формы состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка | 18 рабочих дней | 18 рабочих дней | 4 | 1) заявление; 2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3) решение об утверждении схемы расположения земельного участка 4) межевой план | Выписка из ЕГРН | Комитет по управлению имуществом администрации округа | Пункт 3 части 1 статьи 16, статьи 18, 28 Федерального закона № 218-ФЗ | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 5 | Подача в уполномоченный орган заявления о предоставлении земельного участка | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 3 | 1) заявление о предоставлении земельного участка; 2) копия документа удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3) выписка из ЕГРН | Уведомление о получении заявления |  | статьи 39.3, 39.6, 39.10, 39.17 ЗК РФ |  |  |
| 6 | Заключение до-говора с инвестором | 20 дней | 14 дней | 2 | 1) заявление о предоставлении земельного участка; 2) выписка из ЕГРН | Решение о предоставлении земельного участка/ договор |  | Пункт 5 статьи 39.17 ЗК РФ |  | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» в 2023 году процедуры, предусмотренные пунктом 5 ста- тьи 39.17 ЗК РФ, осуществляются в срок не более 14 календарных дней |

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 16.10.2023 № 204

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедуре получения земельного участка в аренду (на торгах)

| № п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во документов, ед. | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполняющая процедуру | НПА | Категория инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 3 | 1) заявление о проведении аукциона; 2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3) выписка из ЕГРН | уведомление о получении заявления | Комитет по управлению имуществом администрации округа | Статья 39.11 ЗК РФ; пункт 10 Приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а так же требований к их формату» | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 2 | Принятие решения о проведении аукциона, получение информации о возможности технологического присоединения ОКСа к инженерным сетям, определение рыночной стоимости | 44 рабочих дня | 44 рабочих дня | 2 | 1) заявление о проведении аукциона; 2) выписка из ЕГРН | 1) технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования; 2) отчет об определении рыночной стоимости; 3) извещение о проведении аукциона |  | Статья 39.11 ЗК РФ, статья 52.1 ГК РФ, Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» |  |  |
| 3 | Размещение инфор-мации об аукционе на официальном сайте torgi.gov.ru, обеспечение опубликования извещения в установленном порядке | 7 дней | 7 дней | 2 | 1) заявление о проведении аукциона; 2) выписка из ЕГРН | извещение о проведении аукциона |  | Подпункты 18-20 статьи 39.11 ЗК РФ |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение аукциона | 22 рабочих дня | 22 рабочих дня | 3 | 1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. документы, подтверждающие внесение задатка | 1) протокол о результатах аукциона; 2) договор | Комитет по управлению имуществом администрации округа | Пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 5 | Заключение договора с инвестором | 7 рабочих дней | 7 рабочих дней | 2 | заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка | 1) протокол о результатах аукциона; 2) договор |  | Пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства |  |

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 16.10.2023 № 204

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедуре получения разрешения на строительство

| № п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок факти- ческий | Срок целевой | Количе-ство документов | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполняющая процедуру | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Получение правоустанавли-вающих докумен-тов на земельный участок (выписка ЕГРН) | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 2 | 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН; 2. Документ, удостоверяющий личность заявителя | выписка из ЕГРН |  | пункт 1 час- ти 7 статьи 51 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства |  |
| 2 | Заключение соглашения об установлении сервитута | 44 рабочих дня | 44 рабочих дня | 3 | заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории с необходимостью, а также необходимыми документами в частности: а) решение об установлении публичного сервитута; б) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | соглашение об установлении сервитута |  | статьи 39.25, 39.26, 39.43 ЗК РФ; часть 6 ста-тьи 57.3 ГрК РФ; приказ Росреестра от 25 декабря 2020 года № П/0489 |  | в случаях, когда объект капитального строительства расположен на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности |
| 3 | Получение градо-строительного плана земельного участка | 14 рабочих дней | 10 рабочих дней | 1 | заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка | градострои-тельный план земельного участка | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | статья 57.3 ГрК РФ |  |  |
| 4 | Принятие решения о подготовке документации по планировке территории | 15 рабочих дней | 10 рабочих дней | 4 | 1. Заявление о подготовке проекта планировки территории | решение о подготовке документации по планировке территории |  | статья 45 ГрК РФ |  | случаи, когда подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной; регламентированы частью 3 статьи 45 ГрК РФ. |
|  |  |  |  |  | 2. Проект задания на разработку проекта планировки территории |  |  | часть 1 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Проект задания на выполнение инженерных изысканий |  |  | часть 10-10.2 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой необходимости |
|  |  |  |  |  | 4. Распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание на разработку проекта планировки территории |  |  | части 1-5 статьи 45 ГрК РФ |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Утверждение документации по планировке территории | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 14 | 1. Согласование документации по планировке территории с субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения | утвержденная документация по планировке территории |  | часть 3.1 статьи 45 ГрК РФ | для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрК РФ | также необходимо учитывать, согласно части 7 статьи 45 ГрК РФ в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченные органы направляют уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых принято такое решение |
|  |  |  |  |  | 2. Согласование документации по планировке территории с муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения |  |  | часть 4.1 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Согласование документации по планировке территории с поселениями, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения |  |  | часть 5.1 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Согласование документации по планировке территории с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда |  |  | часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Согласование документации по планировке территории с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. Согласование документации по планировке территории с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Согласование документации по планировке территории с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд |  |  | часть 12.4 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 8. Согласование документации по планировке территории с главой поселения, главой городского округа |  |  | часть 12.7 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 9. Согласование документации по планировке территории с владельцем автомобильной дороги |  |  | часть 12.10 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 10. Согласование проекта планировки территории с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения |  |  | часть 12.12 статьи 45 ГрК РФ |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Утверждение документации по планировке территории | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 14 | 11.1 Согласование с Министерством культуры Российской Федерации проектов документации по планировке территории |  |  | часть 10 статьи 45 ГрК РФ, постановлением Правительства РФ от 27 июля 2017 года № 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального значения» | для объектов культурного наследия |  |
|  |  |  |  |  | 11.2. Согласование с Комитетом по охране объектов культурного наследия области проектов документации по планировке территории |  |  | часть 10 статьи 45 ГрК РФ, постановление Правительства Вологодской области от 24 января 2022 года № 85 «Об установлении Порядка подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений регионального значения на территории Вологодской области» |  |  |
|  |  |  |  |  | 12. Протокол согласительного совещания по урегулированию разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории |  |  |  | для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 13. Решение согласительных комиссий по рассмотрению разногласий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений в отношении документации по планировке территории. Предусматривающей размещение объекта регионального значения или объекта местного значения муниципального района, городского округа, поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14. Распорядительный акт об утверждении документации по планировке территории |  |  | часть 12 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
| 6 | Прохождение экспертизы проектной докумен-тации и инженер-ных изысканий | 42 рабо-чих дня | 42 рабо-чих дня | 39 | 1. Заявление о проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий | заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий |  | статья 49 ГрК РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее – ПП РФ № 145) | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 2. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации |  |  | подпункт «г» пункта 13 ППРФ № 145; Часть 2 статьи 48 ГрК РФ |  | – |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прохождение экспертизы проектной докумен-тации и инженер-ных изысканий | 42 рабо-чих дня | 42 рабо-чих дня | 39 | 3. Часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме) |  |  | абзац первый и второй пункта 17 ППРФ № 145 | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится |  |
|  |  |  |  |  | 4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Задание на проектирование |  |  | подпункты «г(1)», «д», «е», «ж» пункта 13 ППРФ № 145 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Задание на выполнение инженерных изысканий |  |  | пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20» |  |  |
|  |  |  |  |  | 8. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ |  |  | статья 32 Федерального закона № 73-ФЗ; подпункт «ж(1)» пункта 13 ППРФ № 145 | для объектов культурного наследия | - |
|  |  |  |  |  | 9. Положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | подпункт «з» пункта 13 ППРФ № 145 | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспер тиза не проводится | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прохождение экспертизы проектной докумен-тации и инженер-ных изысканий | 42 ра- бочих дня | 42 рабо-чих дня | 39 | 10. Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае, если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 382) (далее – положение № 382) |  |  | пункт 35 Положения № 382; подпункт «з(1)» пункта 13 ППРФ № 145 |  | до 31 декабря 2024 года приостановлено действие Положения № 382 |
|  |  |  |  |  | 11. Обоснование инвестиций, согласованное руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства федеральной собственности, руководителем главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации или главного распорядителя средств местного бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства муниципальной собственности |  |  | подпункт «б» пункта 4 раздела II ППРФ № 145 | для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета | – |
|  |  |  |  |  | 12. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены специально |  |  | подпункт «и» пунк-та 13 ППРФ № 145 | для опасных производственных объектов | – |
|  |  |  |  |  | 13. Решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности (при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ) |  |  | подпункт «л» (5) пункта 13 ППРФ № 145 | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прохождение экспертизы проектной докумен-тации и инженер-ных изысканий | 42 рабо-чих дня | 42 рабочих дня | 39 | 14. Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках |  |  | подпункт «к» пункта 13 постановления № 145 | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | в случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 18-21 перечня входящих документов настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подпункт «л» пункта 13 ППРФ № 145 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15. Обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (в случае, если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным законом 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») |  |  | подпункт «м» пункта 13 ППРФ № 145 | для опасных производственных объектов | – |
|  |  |  |  |  | 16. Решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства. Реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации |  |  | подпункт «н» пункта 13 ППРФ № 145 | для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подпункты «а» и «б» пункта 17.4 ППРФ № 145 | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прохождение экспертизы проектной докумен-тации и инженер-ных изысканий | 42 рабо-чих дня | 42 рабочих дня | 39 | 17. Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, включенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 ГрК РФ) |  |  | подпункт «о» пункта 13 ППРФ № 145 | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 18. Доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица |  |  | подпункт «п» пункта 13 постановления № 145 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19. Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации |  |  | подпункт «б» пункта 15 ППРФ № 145 |  | – |
|  |  |  |  |  | 20. Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае, если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием типовой проектной документации |  |  | подпункт «г» пункта 15 ППРФ № 145 |  | – |
|  |  |  |  |  | 21. Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности |  |  | подпункт «в» пункта 16 (3) ППРФ № 145 |  | – |
|  |  |  |  |  | 22. Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ |  |  | подпункт «г» пункта 16 (3) ППРФ № 145 |  | – |
|  |  |  |  |  | 23. Расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации |  |  | абзац 1 пункта 17 ППРФ № 145 |  | – |
|  |  |  |  |  | 24. Дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость; |  |  | абзац 2 пункта 17 ППРФ № 145 |  | – |
|  |  |  |  |  | 25. Материалы проектной документации, в которые изменения не вносились |  |  | абзац 3 пункта 17 ППРФ № 145 |  | – |
|  |  |  |  |  | 26. Часть проектной документации, в которую внесены изменения |  |  | подпункт «г» пункта 13 ППРФ № 145 |  | – |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прохождение экспертизы проектной докумен-тации и инженер-ных изысканий | 42 рабо-чих дня | 42 рабочих дня | 39 | 27. Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию |  |  | подпункт «б» пункта 17 (3) ППРФ № 145 | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 ста- тьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится |  |
|  |  |  |  |  | 28. Задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений) |  |  | подпункт «в» пункта 17 (3) ППРФ № 145 |  |  |
|  |  |  |  |  | 29. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату передачи измененной проектной документации застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ |  |  | подпункт «к» пункта 13 ППРФ № 145 |  | в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования |
|  |  |  |  |  | 30. Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к: соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) |  |  | – |  | в случае, если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 года, и в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 года |
|  |  |  |  |  | 31. Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 ГрК РФ |  |  | подпункт «к(1)» пункта 13 ППРФ № 145 |  |  |
|  |  |  |  |  | 32. Сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов |  |  | подпункт «л» пункта 13 ППРФ № 145 |  | в случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
|  |  |  |  |  | 33. Правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы |  |  | подпункт «л(1)» пункта 13 ППРФ № 145 | в отношении объектов капитального строительства государственной собственности РФ |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прохождение экспертизы проектной докумен-тации и инженер-ных изысканий | 42 рабо-чих дня | 42 рабочих дня | 39 | 34. Правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования, принятые в соответствии с абзацем вторым пункта 8 ста-тьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащие информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности |  |  | Под- пункт «л(2)» пункта 13 ППРФ № 145 | в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | – |
|  |  |  |  |  | 35. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке |  |  | – | в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция, которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета | – |
|  |  |  |  |  | 36. Решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства |  |  | под- пункт «л(4)» пункта 13 ППРФ № 145 | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | для капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государствен-ных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) |
|  |  |  |  |  | 37. Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках |  |  |  |  | в случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 18 - 21 перечня входящих документов настоящего раздела, а также случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства. Реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом) |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прохождение экспертизы проектной документации и инженер-ных изысканий | 42 рабочих дня | 42 рабочих дня | 39 | 38. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частя- ми 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ |  |  | – | для всех объектов капитального строительства за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 39. Заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях |  |  | – |  | – |
| 7 | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-цию изменений | 1 кален-дар-ный день | 1 ка-лен-дар-ный день | - | в соответствии с договором | подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 ста- тьи 49 ГрК РФ, предоставленных лицом, являющимся членом само-регулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденных привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта |  | статьи 48, 49 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства | – |
| 8 | Подтверждение соответствия вносимых в проектную докумен-тацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 ста- тьи 49 ГрК РФ, предоста-вленное органом исполнительной власти или организацией, про-водившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ | в соот-вет-ствии с дого-вором об экспер-тном сопро-вож-дении | - | 3 | 1. Заявление 2. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения (далее - договор об экспертном сопровождении) должны быть оговорены специально | подтверждение соответствия внесенных в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ |  | часть 3.9 статьи 49 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится |  |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, про-водившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ | в соот-вет-ствии с дого-вором об экспер-тном сопро-вож-дении | - | 3 | 3. Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 ГрК РФ) |  |  |  |  | в случае передачи полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муници-пальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенных между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государствен-ной корпорацией по космической деятельности «Роскоомос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправ-ления, являющимися государствен-ными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования |
| 9 | Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-ства | 79 кален-дарных дней | 79 кален-дар-ных дней | 1 | заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  | ста- тья 40 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства | в случаях, когда получение данного разрешения предусмотрено статьей 40 ГрК РФ |
| 10 | Проведение общего собрания собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме в целях получения согласия всех правообла-дателей объекта капитального строительства (далее - ОКС) на реконструкцию объекта капитального строительства (в случае реконструкции ОКС) | 60 кален-дарных дней | 60 кален-дар-ных дней | 1 | согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции ОКС | протокол решения общего собрания собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома |  | статья 51 ГрК РФ; Жилищный кодекс Российской Федерации | для многоквартир-ного дома | - |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации) | 1 рабо-чий день | 1 рабо-чий день | не уста-нов-лено | запрос о предоставлении копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации) | копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации |  | пункт 7 части 7 статьи 51 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 49 ГрК РФ | - |
| 12 | Получение задания на воссоздание (реставрацию) объекта культурного наследия | 30 кален-дарных дней | 30 календар-ных дней (ОКН РЗ), 30 рабочих дней (ОКН ФЗ) | 1 | 1) заявление о выдаче задания; 2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о выдаче задания; 3) копия правоустанавливающего документа | задание на воссоздание объекта культурного наследия |  | приказ Минкультуры России от 30 июля 2012 года № 811, приказ Комитета по охране объектов культурного нас-ледия Вологодской области от 09 сентября 2015 года № 95-О, ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ | для объектов культурного наследия |  |
| 13 | Проведение историко-культурной экспертизы | 75 рабо-чих дней | 75 рабо-чих дней | 23 | 1) материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры; 2) фотографические изображения объекта на момент заключения договора и проведение экспертизы; 3) проект зоны охраны объекта культурного наследия; 4) копия паспорта объекта культурного наследия; 5) копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора); 6) копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр; | заключение историко-культурной экспертизы |  | статья 28 Федерального закона № 73-ФЗ; Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 | для объектов культурного наследия | проведение историко-культур-ной экспертизы устанавливается договором и определяется исходя из объема и сложности выполняемых экспертом работ и общей суммы следующих расходов: а) оплата труда эксперта: б) оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экспертизы; в) оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  | 23 | 7) копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах; 8) историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения; 9) историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы, в которых обосновывается предлагаемая граница историко-культурного заповедника; 10) проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 11) документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; 13) выписка из ЕГРН имущества и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; 14) сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); 15) копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон; 16) сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); 17) схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий; 18) копия градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19) сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенные в государственный кадастр недвижимости, а также акт обследования, составленный при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия; 20) документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; 21) заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 ЛК РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 ЛК РФ) и иных работ; 22) особое мнение члена экспертной комиссии; 23) договор на проведение историко-культурной экспертизы |  |  |  |  |  |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Согласование научно-проектной документации с актом государст-венной историко-культурной экспертизы | 45 кален-дарных дней | 45 рабо-чих дней (для ОКН федераль-ного зна-чения) 45 кален-дарных дней (для ОКН ре-гиональ-ного значения) | 4-5 | 1) заявление о предоставлении государственной услуги; 2) положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия в 2 экземплярах; 3) проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 1 экземпляре; 5) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения за получением государственной услуги представителя юридического или физического лица (индивидуального предпринимателя) | 1) согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 2) отказ в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | Комитет по охране объектов культур-ного наследия области | приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 08 августа 2016 года № 220-О «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия», приказ Минкультуры России от 22 ноября 2013 года № 1942 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» | Для воссоздания объектов культурного наследия |  |
| 15 | Заключение договора о комплекс-ном развитии территории | 45 кален-дарных дней (31 рабочий день) | 45 календар-ных дней (31 рабо-чий день) | - | проект договора о комплексном развитии территории | копия договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправле-ния принято решение о комплексном развитии территории |  | статья 69 ГрК РФ; Правила заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2021 года № 701 | для комплексного развития территорий | - |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Выдача заключения о соответствии или несоответствии указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установ-ленным градостроительным регламентом применительно к террито-риальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения | 25 календарных дней | 25 календарных дней |  | материалы, в двух экземплярах, содержащиеся в проектной документации объекта капитального строительства: а) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; в) архитектурные решения | заключение Комитета по охране объектов культурного наследия о соответствии раздела проектной документации предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом | Комитет по охране объектов культурного наследия области | части 9-10 статьи 60 Федерального закона № 73-ФЗ, части 11 статьи 51 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства (за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия) |  |
| 17.1 | Подача заявления о выдаче разрешения на строитель-ство | 1 день | 1 день | 1 | документы, которые получены в рамках указанных выше процедур | - | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | части 1, 7.1 статьи 51 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства (за исключением объектов культурного наследия) | регистрация заявления и документов (присвоение номера и даты), назначение должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 5, 7, 9 и 10 части 7 статьи 51 ГрК РФ, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 7 статьи 51 ГрК РФ, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно |
| 17.2 | Подача заявления о выдаче разрешения на воссозда-ние (реставрацию) объекта культурного наследия | 1 день | 1 день | 1 | документы, которые получены в рамках указанных выше процедур |  | Комитет по охране объектов культурного наследия области | ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ | для объектов культурного наследия | регистрация заявления и документов (присвоение номера и даты), назначение должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги |
| 18.1 | Получение разрешения на строительство | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней | 1 | документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на строительство | разрешение на строительство объекта капитального строительства | Управление строительства и жилищно-коммуна-льного хозяйства администрации округа | статья 51 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства (за исключением объектов культурного наследия) | - |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Получение разрешения на воссоздание (реставра-цию) объекта культурного наследия | 30 кален-дарных дней | 30 кален-дарных дней (ОКН РЗ), 30 рабочих дней (ОКН ФЗ) | 1 | документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на воссоздание | разрешение на воссоздание объекта культурного наследия |  | приказ Минкультуры России от 21 октября 2015 года № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия», приказ Минкультуры России от 30 июля 2012 года № 811, приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 09 сентября 2015 года № 95-О | для объектов культурного наследия |  |

Приложение № 9

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 16.10.2023 № 204

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедуре получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

| № п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок факти-ческий | Срок целевой | Количество документов | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполняющая процедуру | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию |
| 1.1 | Подписание акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) | в соот-ветствии с дого-вором | – | в соответст-вии с дого-вором | в соответствии с договором | подписанный акт приемки объекта капитального строительства | Застройщик | пункт 4 части 3 статьи 55 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства |  |
| 1.2 | Подписание акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструирован-ного объекта капитального строительства проектной документации |  | – |  |  | подписанный акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструировнного объекта капитального строительства проектной документации | Проектная организация | пункт 6 части 3 статьи 55 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства | – |
| 1.3 | Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | 15 рабочих дней | 15 рабочих дней | 1 | составленный ресурсоснабжающей организацией (далее - РСО) акт о подключении (технологическом присоединении) | подписанный РСО и инвестором акт о подключении (технологическом присоединении) | Реесурсоснабжающие организации | статья 52.1 ГрК РФ | для объектов капиталь-ного строительства, для которых подключение (технологическое присоединение) предусмотрено проектной документа-цией | – |
| 1.4 | Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта | в соот-ветствии с дого-вором | - | в соответст-вии с дого-вором | в соответствии с договором | подписанная схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта | Застройщик | пункт 8 части 3 статьи 55 ГрК РФ | для всех объектов капитального строительства | – |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструирован-ного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных в части 5 статьи 54 ГрК РФ | 5 рабочих дней без времени выездной про-верки, проводи-мой органами регионального государственного строительного надзора (далее - итоговая проверка) | 7 | 1. общий и (или) специальный журналы; 2. исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; 3. акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных в процессе проведения строительного контроля и осуществления государственного строительного надзора; 4.результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе проведения строительного контроля; 5. документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов; 6. документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; 7. акты, подтверждающие выполнение в соответствии с техническими условиями и проектной документацией работ, подписанные эксплуатирующими организациями | заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных в части 5 статьи 54 ГрК РФ | Департамент строительства области, Ростехнадзор | статья 54 ГрК РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном наборе», постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» | при строитель-стве, реконст-рукции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответст-вии со статьей 49 ГрК РФ, за исключением случая, преду-смотренного частью 3.3 статьи 49 ГрК РФ | получение заключения органа государствен-ного строи-тельного надзора о соответствии построенного, реконструи-рованного объекта капи-тального строи-тельства происходит в течение 5 рабочих дней со дня заверше-ния итоговой проверки |
| 1.6 | Заключение договора обязательного страхования | не установлен | – | не установлено | в соответствии с требованиями страховой организации | документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |  | пункт 10 части 3 статьи 55 ГрК РФ | для опасного объекта |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия | 15 рабочих дней после дня утвержде-ния отчетной документации | в соот-ветствии с дого-вором | утвержденная органом охраны объектов культурного наследия отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах | акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия |  | пункт 9 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ | для объектов культурного наследия | – |
| 1.8 | Подготовка и утверждение технического плана объекта капитального строительства | в соот-ветствии с договором | – | в соот-ветствии с догово-ром | проектная документация объекта капитального строительства | технический план объекта капитального строительства |  | Федеральный закон № 218-ФЗ; Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 года № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений» |  | – |
| 2 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | 1 рабочий день | 12 | документы, полученные в рамках указанных выше процедур и документы, указанные в части 3 статьи 55 ГрК РФ | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  | части 2-3 статьи 55 ГрК РФ |  | – |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 5 рабочих дней | 11 | заявление и документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | статья 55 ГрК РФ |  | – |