АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2026        		   						                          № 807

г. Великий Устюг

О внесении изменений в постановление администрации

Великоустюгского муниципального округа от 31.10.2024 № 3543

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

на период до 2045 года (актуализация на 2026 год)»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года        № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 31.10.2024 № 3543 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на период до       2045 года (актуализация на 2026 год)» следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения»  раздела 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1.6.1 «Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» и раздел 1.6 «Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2

1.3. Таблицу 2.4.2 «Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения» раздела 2.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации «техническому перевооружению» схемы водоснабжения и водоотведения объектов централизованных систем водоотведения изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 2.6.1 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» раздела 2.6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» схемы водоснабжения и водоотведения изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального округа в информационно-телеком-муникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава

Великоустюгского муниципального округа                                               И.А. Быков

3

Приложение № 1

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 10.03.2026 № 807

«Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Таблица 1.4.1

| п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство сетей водопровода к жилому комплексу в районе аэропорта | 2025-2027 г.г. |
| 2 | Установка узла учета с дистанционным управлением на скв. № 2860 | 2025-2027 г.г. |
| 3 | Установка узла учета с дистанционным управлением на скв. № 74238 | 2025 год |
| 4 | Установка водопроводного колодца д. Морозовица ул. Новая | 2028-2030 г.г. |
| 5 | Замена насоса на скв. № 2711 | 2027 год |
| 6 | Замена насоса на скв. № 3675 | 2027 год |
| 7 | Замена насоса д. Бобровниково (МУ ВОФП санаторий «Бобровниково») | 2025 год |
| 8 | Замена насоса д. Бобровниково (МУ ВОФП санаторий «Бобровниково») | 2025 год |
| 9 | Замена прибора учёта д. Бобровниково (МУ ВОФП санаторий «Бобровниково») | 2028 год |
| 10 | З установка датчика давления д. Бобровниково (МУ ВОФП санаторий «Бобровниково») | 2026 год |
| 11 | Установка системы очистки воды (бор,радон) Скваж.78240 | 2024-2028 гг. |
| 12 | Установка системы очистки воды (бор,радон) Скваж.78241 | 2024-2028 гг. |
| 13 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Хабарова от ул. Красноармейской до ул. Виноградова, протяжённостью 150 м | 2025 год |
| 14 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. А. Угловского от ул. Шмидта до ул. Рабочая, протяжённостью 440 м | 2025 год |
| 15 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Водников от ул. Площадь Коммуны до ул. Щелкунова, протяжённостью 1380 м | 2025 год |
| 16 | Ремонт вспомогательного технологического оборудования. Артезианская скважина № 74019, Вологодская обл., Великоустюгский район, д. Ольховка | 2027 год |
| 17 | Замена оборудования. Переустройство водонапорной башни ПМК Артезианская скважина № 205 с. Усть-Алексеево, (территория ПМК пер. Мелиораторов стр.13) | 2026 |

- 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 18 | Замена оборудования. Переустройство водонапорной башни ПМК Артезианская скважина № 312. с. Усть-Алексеево, (территория ПМК пер. Мелиораторов стр.14) | 2026 год |
| 19 | Замена оборудования (насос). Артезианская скважина № 67803. с. Усть-Алексеево, ул. Нагорная, стр. 23 | 2027 год |
| 20 | Замена участка водопровода 30 м.п. Водопроводная сеть протяженностью 8759,0 м. с. Усть-Алексеево | 2026 год |
| 21 | Замена участка водопровода 60 м.п. Водопроводная сеть протяженностью 8759,0 м. с. Усть-Алексеево | 2028 год |
| 22 | Замена участка водопровода 150 м.п. Водопроводная сеть протяженностью 8759,0 м. с. Усть-Алексеево | 2026 год |
| 23 | Замена оборудования в трех водопроводных колодца на ул. Норицына. Водопроводная сеть протяженностью 8759,0 м. с. Усть-Алексеево. | 2028 год |
| 24 | Замена оборудования в трех водопроводных колодцах на ул. Каменная, с. Усть-Алексеево | 2028 год |
| 25 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Красавино на участке от береговой насосной станции до очистных сооружений | 2025 |
| 26 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети из трубы ПНД110 от павильона артскважины 1846 до водопроводного колодца на пересечении улицы Набережная с переулком Совхозный на трубу ПНД63 длиной 420 м с устройством нового ж\б колодца | 2025 |
| 27 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения г. Великий Устюг, от Советского проспекта дома №68 до здания № 74 | 2026 |
| 28 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Великий Устюг, ул. Кооперативная от Советского проспекта до ул. Водников | 2026 |
| 29 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по пер. Октябрьский от Советского проспекта до ул. Красная | 2026 |
| 30 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Великий Устюг, ул. Рабочая от Советского проспекта до ул. Водников | 2026 |
| 31 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Великий Устюг, Советский проспект/ ул. Ф. Энгельса от ул. Водников до пер. Ф. Энгельса | 2026 |
| 32 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения г. Великий Устюг, от ул. Виноградова д.8 до Советского проспекта | 2026» |

5

Приложение № 2

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 10.03.2026 № 807

- «1.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения:

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

«Мероприятия по очистке питьевой воды в ГП Красавино Великоустюгского района Вологодской области» в 2023-2024 годах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода» реализован 1 этап мероприятия по очистке питьевой воды в г. Красавино - реконструкция водопроводных очистных сооружений. Общее финансирование данного мероприятия составило 307,7 млн руб., в том числе: федеральный бюджет 294,9 млн. руб., областной – 11,8 млн. руб., местный – 1 млн. руб. Выполнены работы по монтажу двух резервуаров чистой воды, устройству здания водоподготовки, отремонтировано здание насосной станции второго подъема, смонтировано оборудование, построены инженерные сети, контрольно-пропускной пункт, здание склада, выполнено благоустройство территории. Количество водопотребителей, для которых улучшилось качество питьевой воды – 3190 чел.

6

Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованных систем водоснабжения

Таблица 1.6.1

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция и модернизация централизованных сетей водоснабжения | - | - | - | 9759,78 |  |  | - | - | - | - |
| 2 | Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Подгорная, д. 2 | - | - | - | - | - | 530,8 | - | - | - | - |
| 3 | Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская д. 13 | - | - | - | - | - | - | - | 241,6 | - | - |
| 4 | Замена водопроводных сетей п. Новатор, ул. Советская д. 68, д.70, д.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1572,0 | - |
| 5 | Замена участка водопров. Сети Участок 1,2,3 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Красавино на участке от береговой насосной станции до очистных сооружений | - | - | - | - | - | 9963,77 | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция артезианской скважины № 1 г. Красавино | - | - | н/д |  |  | - | - | - | - | - |
| 8 | Реконструкция артезианской скважины № 43783 г. Красавино | - | - | н/д |  |  | - | - | - | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Реконструкция водопроводной сети (д. Бухинино) | - | - | - | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 10 | Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства абонентов: - строительство сетей водопровода к жилому комплексу в районе аэропорта | - | - | - | - | - | 2686,49 | 4094,93 | 4055,77 | - | - |
| 11 | Мероприятия, направленные на снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения: реконструкция и модернизация централизованных сетей водоснабжения;реконструкция и модернизация централизованных объектов водоснабжения. | - | - | - | 4178,87 | 1811,7 | 1465,21 | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятия, направленные на улучшение контроля качества питьевой воды:приобретение оборудования для контроля качества питьевой воды. | - | - | - | - | 2340,0 | - | - | - | - | - |
| 13 | Ремонт вспомогательного технологического оборудования. Артезианская скважина № 74019, д. Ольховка | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - |
| 14 | Замена оборудования. Переустройство водонапорной башни ПМК Артезианская скважина № 205. с. Усть-Алексеево, (территория ПМК пер. Мелиораторов стр.13) | - | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 15 | Замена оборудования. Переустройство водонапорной башни ПМК Артезианская скважина № 312. с. Усть-Алексеево, (территория ПМК пер. Мелиораторов стр.14) | - | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 16 | Замена оборудования (насос). Артезианская скважина № 67803. с. Усть-Алексеево, ул. Нагорная, стр. 23 | - | - | - | - | - | - | - | 212,00 | - | - |

- 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Замена участка водопровода 30 м.п. Водопроводная сеть протяженностью 8759,0 м. с. Усть-Алексеево | - | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 18 | Замена участка водопровода 60 м.п. Водопроводная сеть протяженностью 8759,0 м. с. Усть-Алексеево | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | - |
| 19 | Замена участка водопровода 150 м.п. Водопроводная сеть протяженностью 8759,0 м. с. Усть-Алексеево | - | - | - | - | - | - | 225,00 | - | - | - |
| 20 | Замена оборудования в трех водопроводных колодца на ул. Норицына. Водопроводная сеть протяженностью 8759,0 м. с. Усть-Алексеево. | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | - |
| 21 | Замена оборудования в трех водопроводных колодцах на ул. Каменная, с. Усть-Алексеево | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,00 | - |
| 22 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети из трубы ПНД110 от павильона артскважины 1846 до водопроводного колодца на пересечении улицы Набережная с переулком Совхозный на трубу ПНД63 длиной 420 м с устройством нового ж\б колодца | - | - | - | - | - | 1243,34 | - | - | - | - |
| 23 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Хабарова от ул. Красноармейской до ул. Виноградова в г. В. Устюг |  |  |  |  |  | 2 286,30 |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. А. Угловского от ул. Шмидта до ул. Рабочая в г. Великий Устюг |  |  |  |  |  | 5 891,96 |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Водников от ул. Площадь Коммуны до ул. Щелкунова в г. В. Устюг |  |  |  |  |  | 17 000,00 |  |  |  |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения г. Великий Устюг, от Советского проспекта дома №68 до здания № 74 | - | - | - | - | - | - | 2 464,03 | - | - | - |
| 27 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Великий Устюг, ул. Кооперативная от Советского проспекта до ул. Водников | - | - | - | - | - | - | 2 462,23 | - | - | - |
| 28 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по пер. Октябрьский от Советского проспекта до ул. Красная | - | - | - | - | - | - | 4 030,05 | - | - | - |
| 29 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Великий Устюг, ул. Рабочая от Советского проспекта до ул. Водников | - | - | - | - | - | - | 2 588,25 | - | - | - |
| 30 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Великий Устюг, Советский проспект/ ул. Ф. Энгельса от ул. Водников до пер. Ф. Энгельса | - | - | - | - | - | - | 6 531,33 | - | - | - |
| 31 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения г. Великий Устюг, от ул. Виноградова д.8 до Советского проспекта | - | - | - | - | - | - | 2 998,03 | - | - | - |

10

Приложение № 3

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 10.03.2026 № 807

«Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

Таблица 2.4.2

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция насосной группы (компрессор 2АФ51Э51Ш) очистных сооружений канализации. Усть-Алексеевский с/с. | 2027 | 200,00 |
| 2 | Реконструкция насосной группы (компрессор 2АФ51Э51Ш) очистных сооружений канализации. Усть-Алексеевский с/с. | 2028 | 206,00 |
| 3 | Реконструкция канализационных колодцев 3 шт, канализация до ПМК. с. Усть-Алексеево, ул. Больничный городок, пер. Мелиораторов. | 2026 | 30,6 |
| 4 | Реконструкция канализационных колодцев 2 шт, канализационных сетей, с. Усть-Алексеево, ул. Набережная. | 2026 | 20,4 |
| 5 | Выполнение работ по ремонту канализационных колодцев в п. Полдарса, ул. А. Попова, д.9 | 2025 | 35,8 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации по Советскому проспекту от ул. Виноградова до парка культуры и отдыха имени М.М. Булдакова | 2026 | 8 067, 67 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации пер. Красный от ул. Набережная до Советского проспекта, Советский проспект от пер. Октябрьский до дома №106 по Советскому проспекту | 2026 | 9 194, 74 |
| 8 | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации от ул. Набережная до Советского проспекта | 2026 | 3 322, 47» |

10

Приложение № 4

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 10.03.2025 № 807

«Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованной системы водоотведения

Таблица 2.6.1

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция первой нитки канализационного коллектора. Замена первой нитки канализационного коллектора по ул. Красноармейская от дома №1 до парка отдыха №1А ул. Строителей (протяженность участка 350 м) г. Красавино | - | - | - | - | н/д |  |  |  | - | - | - |
| 2 | Реконструкция канализационных колодцев 2 шт, канализационных сетей, с. Усть-Алексеево, ул. Набережная. | - | - | - | - | - | - | 20,40 |  | - | - | - |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения: реконструкция и модернизация централизованных сетей водоотведения; реконструкция и модернизация централизованных объектов водоотведения; реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации; мероприятия, направленные на повышение эффективности удаления сырого осадка на очистных сооружениях канализации; мероприятия, направленные на определение газовоздушной рабочей среды объектов централизованной системы водоотведения. | - | - | - | 3361,31 | 3303,78 | 3281,39 | 3262,54 | 3229,05 | - | - |
| 4 | Реконструкция насосной группы (компрессор 2АФ51Э51Ш) очистных сооружений канализации. Усть-Алексеевский с/с. | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | - |
| 5 | Реконструкция насосной группы (компрессор 2АФ51Э51Ш) очистных сооружений канализации. Усть-Алексеевский с/с. | - | - | - | - | - | - | - | - | 206,00 | - |
| 6 | Реконструкция канализационных колодцев 3 шт, канализация до ПМК. с. Усть-Алексеево, ул. Больничный городок, пер. Мелиораторов. | - | - | - | - | - | - | 30,60 | - | - | - |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Выполнение работ по ремонту канализационных колодцев в п. Полдарса, ул. А. Попова, д. 9 | - | - | - | - | - | 35,8 | - | - | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации по Советскому проспекту от ул. Виноградова до парка культуры и отдыха имени М.М. Булдакова | - | - | - | - | - | - | 8 067,67 | - | - | - |
| 9 | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации пер. Красный от ул. Набережная до Советского проспекта, Советский проспект от пер. Октябрьский до дома № 106 по Советскому проспекту | - | - | - | - | - | - | 9 194,74 | - | - | - |
| 10 | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации от ул. Набережная до Советского проспекта | - | - | - | - | - | - | 3 322,47 | - | - | -» |