| ###### АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА # ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Советский пр., 74 г. Великий Устюг, 162390 тел. 2-18-79, факс 2-18-79 E-mail: kumi@vumr.ru А К Т 30.08.2023 № 3 г. Великий Устюг |  | УТВЕРЖДАЮ: Председатель комитета по управлению имуществом Бестужева Ю.В. «____» ____________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| О результатах проведения проверки выполнения ООО «Электротеплосеть» работ по концессионному соглашению |  |  |

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

Секретарь:

Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

Члены рабочей группы:

Девятых Е.Н. - менеджер отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

составила настоящий акт о том, что 30.08.2023 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «Электротеплосеть» обязательств по концессионному соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по транспортировке электрической энергии на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», сельского поселения Самотовинское, сельского поселения Трегубовское от 31.01.2012.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с п. 3.4. концессионного соглашения, сумма дополнительных инвестиций на 2022-2023 годы составляет 3 990 185,54 рублей, в т.ч.:

- 2022 год 1 882 695,83 рублей;

- 2023 год 2 107 489,71 рублей.

Концессионером разработана инвестиционная программа на 2022-2023 годы на сумму 4 779 729,49 рублей, которая включала в себя следующие работы:

- реконструкция трансформаторной подстанции № 121 по ул. Военных Курсантов;

- реконструкция трансформаторной подстанции № 124 пл. Ленина;

- электроснабжение штрафстоянки на территории ЕДДС г. Великий Устюг;

- реконструкция ВЛ-6(0,4) кВ ТП №5-ТП№60.

Работы выполнены концессионером в полном объеме в 2022 году. Стоимость выполненных работ составила 4 680 488,95 рублей.

Проверка документов, предоставленных ООО «Электротеплосеть» завершена МУП «Горстройзаказчик» в 2023 году. Сумма инвестиций согласована.

Заключение комиссии:

I. Обязательства Концессионера выполнены в полном объеме.

Председатель рабочей группы:                                                       В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:                                                             И.В. Добрецова

Члены рабочей группы:                                                                    Е.Н. Девятых

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.