| ###### АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА # ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Советский пр., 74 г. Великий Устюг, 162390 тел. 2-18-79, факс 2-18-79 E-mail: kumi@vumr.ru А К Т 20.11.2023 № 4 г. Великий Устюг | УТВЕРЖДАЮ: Председатель комитета по управлению имуществом Бестужева Ю.В. «____» ____________ 2023 г. |
| --- | --- |
| О результатах проведения проверки выполнения ООО «Электротеплосеть» работ по концессионному соглашению |  |

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

Секретарь:

Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

Девятых Е.Н. - менеджер отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

Боршевникова В.В. – менеджер отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области.

составила настоящий акт о том, что 20.11.2023 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «Электротеплосеть» обязательств по концессионному соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по транспортировке электрической энергии на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», сельского поселения Самотовинское, сельского поселения Трегубовское от 31.01.2012.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с п. 3.4. концессионного соглашения, сумма дополнительных инвестиций на 2023-2024 годы составляет 4 214 979,42 рублей.

Концессионером разработана инвестиционная программа на 2023-2024 годы на сумму 4 023 350,67 рублей, которая включала в себя следующие работы:

- реконструкция ВЛ-6 (0,4) кВ ТП №5-ТП №23, г. Великий Устюг, ул. Васендина, д. 68а-82, ул. Атласова, д. 63-89;

- вынос ВЛ-0,4 кВ из зоны строительства по адресу: г. Великий Устюг, ул. Вторая Пролетарская, д. 1.

Работы выполнены концессионером в полном объеме в 2023 году. Стоимость выполненных работ составила 3 886 744,70 рублей.

Заключение комиссии:

I. Концессионером исполнены обязательства по инвестиционным вложениям в имущество, переданное по Концессионному соглашению до 01.01.2025 в полном объеме.

| Председатель рабочей группы: | В.В. Белозёров |
| --- | --- |
| Секретарь рабочей группы: | И.В. Добрецова |
| Члены рабочей группы: | Е.Л. Налетова |
|  | Е.Н. Девятых |
|  | В.В. Боршевникова |

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.