Приложение № 3

к концессионному соглашению

от «15» октября  2010 г.

Объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения и срок их создания и реконструкции

1. Реконструкция электрических сетей в г. Великий Устюг.

Получение технических условий от сетей ПО «Великоустюгские электрические сети».

Выполнение рабочих проектов реконструкции электрических сетей, экспертиза и согласования рабочей документации. Реализация проекта реконструкции электрических сетей в части реконструкции РП-1 по ул. Шильниковского в г. Великий Устюг.

Выполнение работ до 31.12.2015.

2. Строительство крытой автостоянки

Строительство крытой автостоянки в кирпичном исполнении не менее 6 боксов, общей площадью 670 кв.м. Сдача объекта в эксплуатацию.

Выполнение работ до 31.12.2019

3. Дополнительные инвестиции на повышение технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения за счёт реконструкции (замены), других работ по утвержденной концедентом программе.

В 2011 году размер дополнительных инвестиции на повышение технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения за счёт реконструкции (замены) технологических электросетевых комплексов составляет 1 000 000 рублей. Впоследствии размер дополнительных инвестиций ежегодно корректируется на коэффициент инфляции, утвержденный органами государственной статистики по Вологодской области за истекший период, но составляет не менее 1 000 000 рублей.

Инвестиционная программа должна быть утверждена Концедентом до 01.03.2011.

«Концедент»:                                                                                «Концессионер»:

Председатель комитета                                                                                  Директор

по управлению имуществом                                                            ООО «Электротеплосеть»

_________________________В.А.Волкова               ______________________ А.М. Таратин