| ###### АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Советский пр., 107 г. Великий Устюг, 162390 тел. 2-18-79, факс 2-18-79 E-mail: kumi@vumr.ru А К Т 09.06.2021 № 1 г. Великий Устюг |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель руководителя администрации, председатель комитета по управлению имуществом Боярская Л.Г. «____» ____________ 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О результатах проведения проверки выполнения ООО «Электротеплосеть» работ по строительству крытой автостоянки |  |  |

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая группа в составе:

Боярская Л.Г. – заместитель руководителя администрации, председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района, председатель рабочей группы;

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

Налетова Е.Л. - консультант отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

Ордин И.В. – директор ООО «Электротеплосеть»

составили настоящий акт о том, что 9 июня 2021 года рабочей группой была проведена проверка выполнения ООО «Электротеплосеть» работ по строительству крытой автостоянки.

Срок выполнения работ по концессионному соглашению до 29.12.2017.

ООО «Электротеплосеть» представлены следующие документы:

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 29.04.2021г. на земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105022:305;

2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 29.04.2021г. на нежилое здание с кадастровым номером 35:10:0105022:83;

В 2017 году ООО «Электротеплосеть» завершило строительство крытой автостоянки площадью 379,2 кв.м. Данный объект был передан в собственность администрации Великоустюгского муниципального района в 2019 году.

В соответствии с приложением №3 концессионного соглашения, общая площадь объекта должна была составлять не менее 670 кв.м.

В связи с этим, ООО «Электротеплосеть» приобрело здание автостоянки, назначение: нежилое, площадь 319,1 кв.м., количество этажей 1, адрес (местоположение) объекта: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Васендина, д. 3, кадастровый номер: 35:10:0105022:83.

Решение комиссии:

1. Комитету по управлению имуществом:

-  подготовить и подписать акты приемки выполненных работ;

- совместно с ООО «Электротеплосеть» осуществить регистрацию муниципальной собственности на нежилое здание с кадастровым № 35:10:0105022:83 и земельный участок с кадастровым номером  35:10:0105022:305.

Члены рабочей группы:                                                      Л.Г. Боярская

В.В. Белозёров

Е.Л. Налетова

И.В. Ордин

Составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – Комитет по управлению имуществом;

2-й экземпляр – ООО «Электротеплосеть».