КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении комплекса имущества по водоснабжению и водоотведению, расположенного на территории сельского поселения Опокское Великоустюгского муниципального района

г. Великий Устюг                                                                  «12»  сентября 2018 г.

Вологодская область в лице Губернатора области Кувшинникова Олега Александровича, действующего на основании Устава Вологодской области, именуемая в дальнейшем Субъект,

Муниципальное образование «Великоустюгский муниципальный район», от имени которого выступает Комитет по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района в лице председателя комитета Боярской Ларисы Григорьевны, действующей на основании Положения о комитете, именуемое в дальнейшем Концедент,

Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» в лице директора Жуковой Нины Аркадьевны, действующей на основании Устава,  именуемое в дальнейшем Концессионер, совместно именуемые в дальнейшем Стороны в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса (в случае, предусмотренном частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») от 12.09.2018 № 1529, заключили настоящее Концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Концессионер обязуется за счет собственных средств обеспечить реконструкцию имущества, входящего в объект Соглашения, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям, в том числе по очистке сточных вод, с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является комплекс имущества для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на территории сельского поселения Опокское Великоустюгского муниципального района, предназначенный для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

2.2. Концедент гарантирует, что объекты имущества в составе объекта Соглашения принадлежат Концеденту на праве собственности на основании документов о государственной регистрации прав собственности Концедента.

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют приложение 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4. Сведения о составе и описании, в том числе сведения о балансовой и остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в таблице 1 приложения 2 к настоящему Соглашению.

2.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения (далее – иное имущество).

Сведения о составе и описании, в том числе сведения о балансовой и остаточной стоимости объектов, входящих в состав иного имущества,  представлены в таблице 2 приложения 2 к настоящему Соглашению.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

2.6. В случае выявления в ходе реализации Соглашения бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения и иных, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления предусмотренной настоящим Соглашением деятельности, объектов, допускается передача Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего Соглашения прав владения и (или) пользования такими объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения Соглашения балансовой стоимости объекта Соглашения.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами в срок, установленный в пункте 9.5 настоящего Соглашения.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

3.3. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером, акта приема-передачи.

3.4. Концедент передает Концессионеру документы по перечню согласно приложению 3 к настоящему Соглашению, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения и иному имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта Соглашения.

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым  имуществом,  входящим в состав объекта Соглашения, в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

3.7. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.6 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

3.8. Обязательства Концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности Концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» осуществляются в срок, равный 1 (одному) году с даты вступления в силу  настоящего Соглашения.

4. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязуется за счет собственных средств провести мероприятия по реконструкции объекта Соглашения, которые установлены заданием Концедента в соответствии с приложением 4 к настоящему Соглашению в сроки, указанные в пункте 9.2 настоящего Соглашения.

К реконструкции объекта Соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения.

Изменение целевого назначения реконструируемого объекта Соглашения не допускается.

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

4.3. Концессионер обязуется осуществить ввод в эксплуатацию реконструированного объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в срок, установленный в пункте 9.3 настоящего Соглашения.

4.4. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на реконструируемые объекты, а также прав Концессионера на владение и пользование указанными  объектами в течение 2 (двух) месяцев с момента завершения работ по их реконструкции.

4.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

  - Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

  - Концессионер обязуется за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для технического перевооружения объекта. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

  - При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, необходимым для реконструкции объекта Соглашения, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также при обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

  - Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

  - Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления передачи необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

  - Концесионер обязуется за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной в разделе 1 настоящего Соглашения.

  - При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязуется приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 9.4 настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязуется обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированного объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 9.3 настоящего Соглашения.

  - Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия настоящего Соглашения Концессионером, составляет 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей.

  - Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.

4.18. При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по  реконструкции объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки в Акте об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) и Концессионер учитывают следующие обстоятельства:

- в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер в полном объеме осуществил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, предусмотренные на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, но при этом общий размер вложенных средств оказался меньше объема инвестиций, предусмотренного на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, это не является  нарушением Концессионером инвестиционных обязательств. При этом объем инвестиций равный разнице между объемом инвестиций, предусмотренным на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера и объемом инвестиций, вложенных Концессионером в данном отчетном финансовом году (экономия), Концессионер обязан вложить в реконструкцию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в последующие периоды;

- в случае если по итогам отчетного финансового года Концессонер выполнил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения не в полном объеме в связи с невозможностью их исполнения по временным и погодным условиям, предъявляемым к технологическому процессу производства мероприятий, но при этом Концессионер произвел финансирование в объеме инвестиционной программы, что подтверждено Концессионером соответствующими документам, в частности заключенными договорами на выполнение мероприятий, предусмотренных  инвестиционной программой, это не является нарушением Концессионером сроков реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, если стороны в письменной форме достигли договоренности о признании причин просрочки реализации мероприятий инвестиционной программы уважительными с точки зрения технологического процесса.

В случае отсутствия разногласий по представленному Акту об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) подписывает и возвращает его Концессионеру в течение 1 (одного) месяца с момента получения документов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, либо направляет мотивированный отказ.

При возникновении разногласий при подписании и (или) отказе от подписания акта любая из Сторон для урегулирования спора вправе обратиться в Арбитражный суд Вологодской области с соответствующим заявлением.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков.

5.1. Концессионер обязуется заключить с Концедентом договор аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагается объект Соглашения не позднее:

60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

60 (шестидесяти) рабочих дней с момента постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет.

Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент.

5.2. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия  настоящего Соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

5.5. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, в том числе предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

5.6. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан эксплуатировать объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

6.3. По настоящему Соглашению не допускается:

передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектом Соглашения, переданным Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с Соглашением;

обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении объекта Соглашения и иного имущества;

передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества;

нарушение иных установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» запретов.

6.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате  осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения является собственностью Концессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной  настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера.

6.8. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения с момента подписания Сторонами акта приема-передачи, несет Концессионер с даты его приемки от Концедента к Концессионеру по акту приема-передачи имущества по дату его возврата от Концессионера Концеденту.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов имущества, входящего в состав объекта Соглашения

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения  в срок,  указанный в пункте  9.6  настоящего Соглашения.

Передаваемые Концессионером объекты, входящие в состав объекта Соглашения, должны быть реконструированы в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 7.1 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, в том числе проектную документацию на объект Соглашения (при наличии) и техническую документацию, необходимую для эксплуатации объекта, одновременно с передачей имущества.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязуется подать документы, необходимые для государственной регистрации прекращения прав владения и пользования объектом Соглашения, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения.

7.7. При досрочном расторжении Соглашения объекты не прошедшие реконструкцию, должны находиться в исправном техническом состоянии, быть пригодными для осуществления деятельности указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1  настоящего Соглашения, с момента передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

8.4. Концессионер обязан за свой счет принимать необходимые меры по своевременной ликвидации (в течение 3 (трех) календарных дней) аварий и повреждений имущества, входящего в состав объекта Соглашения. При невозможности устранить аварию в течение 3 (трех) календарных дней, в письменной форме согласовать срок устранения аварии с Концедентом. Во время устранения аварии Концессионер обязан доставлять питьевую воду не менее одного раза в сутки.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в  соответствии  с  установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.7. При установлении тарифов на водоснабжение применяется метод индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, указаны в приложении 6 к настоящему Соглашению.

8.9. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока его действия, указан в приложении 7 к настоящему Соглашению.

8.10. Концессионер обязуется осуществлять регулируемый вид деятельности в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции объекта Соглашения;

требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на объекте Соглашения и иного имущества;

гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за эксплуатацией объекта Соглашения.

8.11. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.12. Концессионер обязуется предоставить в течение срока действия настоящего Соглашения обеспечение исполнения обязательств по реконструкции объекта Соглашения в одной их следующих форм:

безотзывной банковской гарантии, которая должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем»;

договора передачи Концессионером Концеденту в залог прав по договору банковского вклада (депозита);

договора страхования риска ответственности Концессионера по концессионному соглашению).

Требования к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по настоящему Соглашению, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 495 «Об установлении требований к концессионеру в  отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

Размер обеспечения исполнения обязательств Концессионера определяется в размере не менее 5 (пяти) % от объема предусмотренных настоящим Соглашением инвестиций на каждый год срока действия настоящего Соглашения (с учетом ежегодного исполнения инвестиционных обязательств).

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 30 июня 2025 года.

9.2. Срок реконструкции объекта Соглашения (недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения) указан в приложении 4 (с разбивкой по годам).

9.3. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения, подлежащего реконструкции, - по 31 декабря 2024 года.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с момента подписания актов приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру до окончания действия настоящего Соглашения.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества - в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока использования (эксплуатации) объекта Соглашения.

9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, - с момента передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания действия настоящего Соглашения.

9.8. Срок выполнение текущего и капитального ремонта - в течение всего срока действия Концессионного соглашения.

9.9. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, могут быть перенесены, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

10. Плата по Соглашению

Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

11. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения принадлежат Концессионеру.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности  Концедента осуществляются Комитетом по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации,  законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными  правовыми актами органов местного самоуправления.

Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2. Проверка выполненных работ по реконструкции объекта Соглашения, соответствие проведенной реконструкции проектной документации осуществляется уполномоченным органом (юридическим лицом).

В ходе проверки осуществляется:

- поверка объекта до начала его реконструкции;

- проверка выполненных работ по факту;

- подписание проверенных документов.

Концессионер уведомляет Концедента о начале проведения работ и об их завершении. Концедент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить уполномоченный орган (юридическое лицо).

12.3. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

12.4. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

12.5. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.7. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям, являющимся коммерческой тайной.

12.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13.	Права и обязанности Субъекта

При исполнении Соглашения Субъект несет следующие обязанности:

установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением.

утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения.

возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в Концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в Концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в Концессионном соглашении, в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, осуществляется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» и статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Ответственность Сторон

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

14.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

14.3. В случае нарушения требований настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены, в установленный Концедентом разумный срок.

14.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков в случае, если нарушение требований, указанных в пункте 14.2 настоящей статьи, не было устранено Концессионером в установленный Концедентом разумный срок или является существенными.

14.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

14.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, указанных в разделе 4 настоящего Соглашения.

14.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пункте 9.5 настоящего Соглашения.

14.8. Концессионер   обязан   уплатить   Концеденту   в   соответствующий бюджет неустойку в виде пеней в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.1, 5.2, 8.4 настоящего  Соглашения,  в  том  числе в  случае  нарушения  сроков исполнения указанных обязательств, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка от просроченной суммы за каждый день просрочки.

  - Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 9.5 настоящего Соглашения, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств, установленных настоящим Соглашением.

14.10. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки (штрафа) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

14.11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

15. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

15.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

16. Изменение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон, на основании решения органа  местного  самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

16.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

Решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения принимается Концедентом в течение 30 (тридцати) календарных  дней после поступления требований Концессионера на основании постановления администрации Великоустюгского муниципального района.

В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера Концедент не принял решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта решения о соответствующем бюджете на очередной финансовый год или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение настоящего Соглашения до принятия Концедентом решения об изменении существенных условий настоящего Соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

16.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении 6 к настоящему Соглашению,  осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

16.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

16.5. Сторона в течение 30 (тридцати) календарных со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

При отказе либо уклонении  одной из Сторон от подписания дополнительного соглашения другая  сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Вологодской  области.

16.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.7. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о возможности изменения тарифов, необходимой валовой выручки или долгосрочных параметров регулирования в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, по соглашению Сторон срок выполнения существенных условий Соглашения (задание и основные мероприятия, предельный размер расходов, плановые значения показателей) может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия настоящего Соглашения.

17. Прекращение Соглашения

17.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) на основании решения органа местного самоуправления (если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда).

17.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

17.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктом 9.2 настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктом 8.12 настоящего Соглашения;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных настоящим Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению.

17.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.5 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением 2 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

17.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения приведены в приложении 8 к настоящему Соглашению.

17.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации холодной воды и водоотведения по регулируемым тарифам (ценам) с учетом установленных надбавок к тарифам в срок не позднее 1 (одного) года, следующего за годом расторжения настоящего Соглашения.

17.7. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении 9 к настоящему Соглашению.

18. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

18.1. При осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года      № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях орган исполнительной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов на производимые и реализуемые Концессионером услуги по водоснабжению и водоотведению устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций на реконструкцию объекта Соглашения, предусмотренного пунктом 4.15 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Соглашения, на реконструкцию объекта Соглашения..

18.3. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) по водоснабжению и водоотведению  осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения с органом  исполнительной власти осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской  Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

18.4. Переход права собственности на объект Соглашения к другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения настоящего Соглашения.

18.5. В случае принятия решения Правительством Российской Федерации о возможности изменения тарифов, необходимой валовой выручки или долгосрочных параметров в связи с ухудшением экономической конъюнктуры, сроки исполнения существенных условий Соглашения (задание и основные мероприятия, предельный размер расходов, плановые показатели) могут быть изменены при условии, что это не влечет невыполнение обязательств Концессионера в последующие годы.

- 19. Гарантии прав Концессионера

19.1. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного настоящим Соглашением.

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного настоящим Соглашением, Концедент вправе увеличить срок настоящего Соглашения с согласия Концессионера и при условии согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Требования к качеству и потребительским свойствам объекта Соглашения изменению не подлежат.

Предусмотренные обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установленных настоящим Соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и водоотведения.

19.2. В случае если в течение срока действия настоящего Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные пунктом 19.1, условия настоящего Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

19.3. В случае если в течение срока действия настоящего Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным настоящим Соглашением, условия настоящего Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

20. Разрешение споров

20.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

20.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

20.3. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

20.4. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.

21. Размещение информации

Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента в сети Интернет www.vumr.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

22. Заключительные положения

21.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) календарных дней со дня этого изменения.

21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному экземпляру для каждой Стороны, 1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области).

21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

К настоящему Соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью следующие приложения:

Приложение 1 	«Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения».

Приложение 2 	«Сведения о составе и описании объекта Соглашения».

Приложение 3 	«Перечень документов, относящихся к передаваемому имуществу».

Приложение 4 «Задание Концедента и основные мероприятия».

Приложение 5 	«Плановые значения показателей деятельности Концессионера».

Приложение 6 	«Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера».

Приложение 7 	«Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока его действия».

Приложение 8 	«Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения».

Приложение 9 	«Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения».

21. Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент Комитет по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский пр., д. 107 ИНН 3526007773, КПП 352601001 р/с 40204810100000000043, 02996050000 УФК по ВО Финансовое управление (Комитет по управлению имуществом администрации ВМР л/сч 804015051) в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001 Председатель комитета по управлению имуществом ___________________Л.Г. Боярская | Концессионер - Общество с ограниченной ответственность «Ремслужба» - 162390, Вологодская область, - Великоустюгский район, - п. Полдарса, ул. Гаражная, 14 - ИНН 3526024916, - ОГРН 1093538001677 - р/с 40702810300280001373 ПАО - «Банк СГБ» г. Вологда - к/с 30101810800000000786, - БИК 41909786 Директор ООО Ремслужба» ________________Н.А. Жукова |
| --- | --- |

Субъект

Вологодская область

Губернатор области

__________________ О.А. Кувшинников

Приложение 1

к Соглашению

от «12» сентября  2018 года № ___

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину №  2490 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, д. Полдарса от 31 августа 2009 года серии 35-СК № 565856.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину № 56905 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Набережная, в районе пекарни от                 1 сентября 2009 года серии 35-СК № 565876.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину № 56907 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Попова от 3 марта 2010 года серии 35-СК № 681523.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину № 78240 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. А.Попова от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 891053.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину № 78241 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Набережная, в районе пекарни от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 891054.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на башню водонапорную инв.№ 19702 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Попова от 3 марта 2010 года серии 35-СК № 681372.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на башню водонапорную инв.№ 19097 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, д. Полдарса от 4 июня 2009 года серии 35-СК № 541792.

- Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от 2 декабря 2016 года на башню водонапорную по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Центральная.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Набережная, район хлебозавода, от 29 июля 2010 года серии 35-СК № 735441.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, д. Верхняя Кичуга от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 890700.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на водопроводные сети по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Опокское, д. Белая от 29 июля 2010 года серии 35-СК № 735445.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на водопроводные сети по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Опокское, пос. Сухонский от 29 июля 2010 года серии   35-СК № 735444.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на насосную станцию по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Центральная от 9 февраля 2016 года серии 35-АБ № 058733.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на шахтный колодец по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Полдарса, ул. Центральная от 9 февраля 2016 года серии 35-АБ № 058734.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Зеленая от 3 декабря 2014 года серии        35-АБ № 891048.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, п. Полдарса Опокского с/с, ул. Центральная (Молодежная, Лесная, Приречная, пер. Гаражный) участок № 1 от 24 ноября 2011 года серии  35-АБ № 061004.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод № участка 2 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Коммунальная, Энтузиастов, д. Полдарса, ул. Первомайская, Больничная, Попова, пер. Югановский от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 891051.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса Опокского с/с, ул. Гагарина, Механизаторов, Полевая, Набережная, Новая, Строителей, Нагорная, пер. Гаражный, участок № 3  от 24 ноября 2011 года серии 35-АБ № 061011.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод участок 3 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Песочная от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 891049.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружную канализацию по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса Опокского с/с, ул. Больничная от 8 июня 2009 года серии 35-СК № 541889.

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Великоустюгский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» |
| Председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района ____________________ Л.Г. Боярская | Директор ____________________ Н.А. Жукова |
| Субъект |  |
| Вологодская область |  |
| Губернатор области _________________ О.А. Кувшинников |  |

Приложение 2

к Соглашению

от «12» сентября  2018 года № ___

Сведения о составе и описании объекта Соглашения

Таблица 1

| № п/п | Наименова-ние | Адрес | Техническая характерис-тика | Балансовая стоимость руб. | Остаточная стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 78240 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. А. Попова | глубина 86 м | 225000,00 | 138487,00 |
| 2 | Артезианская скважина № 78241 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Набережная, в районе пекарни | глубина 85 м | 158349,00 | 0,00 |
| 3 | Артезианская скважина № 56907 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. А. Попова | глубина 110 м | 178821,00 | 0,00 |
| 4 | Артезианская скважина № 2490 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, д. Полдарса | глубина 102 м | 10160,00 | 5286,00 |
| 5 | Артезианская скважина № 56905 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Набережная, в районе пекарни | глубина 85 м | 150000,00 | 94017,00 |
| 6 | Башня водонапорная | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Верхняя Кичуга | высота 12 м | 101600,00 | 0,00 |
| 7 | Водонапорная башня инв.№ 19097 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, д.. Полдарса | площадь 4,8 кв. м | - | - |
| 8 | Башня водонапорная инв.№ 19702 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Попова | объём 18 куб. м | 39908,00 | 39908,00 |
| 9 | Башня водонапорная инв.№ 19701 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, пос. Полдарса, ул. Набережная, район хлебозавода | объём 5,5 куб. м | 186200,00 | 186200,00 |
| 10 | Башня водонапорная | Российская Федерация. Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Центральная | высота 16,7 м | 327000,00 | 327000,00 |
| 11 | Водопровод-ные сети | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, СП Опокское, д. Белая | протяжён-ность 1200 м | - | - |
| 12 | Водопровод-ные сети | Вологодская область, Великоустюгский район, СП Опокское, пос. Сухонский | протяжён-ность 3800 м | - | - |
| 13 | Наружный водопровод (участок № 1) | Вологодская обл., п. Полдарса Опокского с/с, ул. Центральная (Молодежная, Лесная, Приречная, пер. Гаражный) | протяжён-ность 3191 м | 46036,41 | 32226,10 |
| 14 | Наружный водопровод | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Зеленая | протяжён-ность 338 м | 4876,31 | 3412,60 |
| 15 | Наружный водопровод (№ участка 2) | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Коммунальная, Энтузиастов, д. Полдарса, ул. Первомайская, Больничная, Попова, пер. Югановский | протяжён-ность 6085 м | 87788,02 | 61432,40 |
| 16 | Наружный водопровод (участок № 3) | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса Опокского с/с, ул. Гагарина, Механизаторов, Полевая, Набережная, Новая, Строителей, Нагорная, пер. Гаражный | протяжён-ность 3921 м | 56568,09 | 39619,10 |
| 17 | Наружный водопровод (участок 3) | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Песочная | протяжён-ность 429 м | 6189,16 | 4330,80 |
| 18 | Шахтный колодец | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Центральная | глубина 1,5 м | - | - |
| 19 | Насосная станция | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Центральная | площадь 13 кв. м | - | - |
| 20 | Наружная канализация | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса Опокского с/с, ул. Больничная | протяжен-ность 377,7 м | 104127,00 | 0,00 |

Перечень и описание иного имущества, передаваемого Концессионеру

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Адрес | Техническая характерис-тика | Балансовая стоимость руб. | Остаточная стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павильон насосной станции | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, д. Белая | площадь 16 кв. м | 13950,00 | 0,00 |

Перечень имущества в составе объекта Соглашения, подлежащего реконструкции

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Башня водонапорная инв.№ 19702 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, п. Полдарса, ул.Попова |
| 2. | Башня водонапорная инв.№ 19701 | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, пос. Полдарса, ул. Набережная, район хлебозавода |
| 3. | Водонапорная башня | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, д.. Полдарса |
| 4. | Башня водонапорная | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Верхняя Кичуга |
| 5. | Наружный водопровод (участок № 1) | Вологодская обл., п. Полдарса Опокского с/с, ул. Центральная (Молодежная, Лесная, Приречная, пер. Гаражный) |
| 6. | Наружный водопровод (№ участка 2) | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Коммунальная, Энтузиастов, д. Полдарса, ул. Первомайская, Больничная, Попова, пер. Югановский |
| 7. | Наружный водопровод (участок № 3) | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса Опокского с/с, ул. Гагарина, Механизаторов, Полевая, Набережная, Новая, Строителей, Нагорная, пер. Гаражный |

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Великоустюгский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» |
| Председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района ____________________ Л.Г. Боярская | Директор ____________________ Н.А. Жукова |
| Субъект |  |
| Вологодская область |  |
| Губернатор области _________________ О.А. Кувшинников |  |

Приложение 3

к Соглашению

от «12» сентября  2018 года № ___

Перечень документов, относящихся к передаваемому имуществу

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину №  2490 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, д. Полдарса от 31 августа 2009 года серии 35-СК № 565856.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину № 56905 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Набережная, в районе пекарни от 1 сентября 2009 года серии 35-СК № 565876.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину № 56907 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Попова от 3 марта 2010 года серии 35-СК № 681523.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину № 78240 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. А. Попова от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 891053.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности  на артезианскую скважину № 78241 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Набережная, в районе пекарни от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 891054.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Попова от 3 марта 2010 года серии 35-СК № 681372.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, д. Полдарса от 4 июня 2009 года серии       35-СК № 541792.

- Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от 2 декабря 2016 года на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Центральная.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Набережная, район хлебозавода от 29 июля 2010 года серии 35-СК № 735441.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, д. Верхняя Кичуга от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 890700.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на водопроводные сети по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Опокское, д. Белая от 29 июля 2010 года серии 35-СК № 735445.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на водопроводные сети по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Опокское, пос. Сухонский от 29 июля 2010 года серии 35-СК № 735444.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на насосную станцию по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Центральная от 9 февраля 2016 года серии 35-АБ № 058733.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на шахтный колодец по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Центральная от 9 февраля 2016 года серии 35-АБ № 058734.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Зеленая от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 891048.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, п. Полдарса Опокского с/с, ул. Центральная (Молодежная, Лесная, Приречная, пер. Гаражный), участок № 1 от 24 ноября 2011 года серии 35-АБ № 061004.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Коммунальная, Энтузиастов, д. Полдарса, ул. Первомайская, Больничная, Попова, пер. Югановский от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 891051.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса Опокского с/с, ул. Гагарина, Механизаторов, Полевая, Набережная, Новая, Строителей, Нагорная, пер. Гаражный от 24 ноября 2011 года серии 35-АБ № 061011.

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса, ул. Песочная от 3 декабря 2014 года серии 35-АБ № 891049.

20. Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на наружную канализацию по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Полдарса  Опокского с/с, ул. Больничная от 8 июня 2009 года серии 35-СК № 541889.

21. Копия кадастрового паспорта  на артезианскую скважину № 2490 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, д. Полдарса от 15 июля 2009 года инвентарный номер 19112.

22. Копия кадастрового паспорта  на артезианскую скважину № 56905 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Набережная, в районе пекарни от 30 ноября 2010 года инвентарный номер 19115.

23. Копия кадастрового паспорта  на артезианскую скважину № 56907 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Попова от 20 июля 2009 года инвентарный номер 19696.

24. Копия кадастрового паспорта  на артезианскую скважину № 78240 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. А. Попова от 16 июля 2009 года инвентарный номер 19114.

25. Копия кадастрового паспорта на артезианскую скважину № 78241 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Набережная, в районе пекарни от 16 июля 2009 года инвентарный номер 19113.

26. Копия кадастрового паспорта на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса,               ул. Попова от 16 июля 2009 года инвентарный номер 19702.

27. Копия технического паспорта на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, д. Полдарса от 20 ноября 2007 года инвентарный номер 19097.

28. Копия кадастрового паспорта на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса,                  ул. Центральная от 30 ноября 2015 года № 3500/301/2015-529843.

29. Копия кадастрового паспорта на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса,               ул. Набережная, в районе пекарни от 16 июля 2009 года инвентарный номер 19701.

30. Копия технического паспорта на башню водонапорную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Стреленский с/с, д. Верхняя Кичуга от 20 ноября 2007 года инвентарный номер 19111.

31. Копия кадастрового паспорта на водопроводные сети по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, д. Белая от 22 июля 2009 года инвентарный номер 19746.

32. Копия кадастрового паспорта на водопроводные сети по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Сухонский от 22 июля 2009 года инвентарный номер 19745.

33. Копия кадастрового паспорта на насосную станцию по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса,              ул. Центральная от 3 февраля 2016 года № 3500/301/2016-77751.

34. Копия кадастрового паспорта на шахтный колодец по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Центральная от от 3 февраля 2016 года № 3500/301/2016-78142.

35. Копия кадастрового паспорта на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса,              ул. Зеленая от 30 августа 2011 года инвентарный номер 19064/1.

36. Копия технического паспорта на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса,               ул. Центральная, Молодежная, Лесная, Приречная, пер. Гаражный от 26 октября 2007 года инвентарный номер 19064.

37. Копия технического паспорта на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса,                   ул. Коммунальная, Энтузиастов, Первомайская, Больничная, Попова, пер. Югановский, д. Полдарса от 26 октября 2007 года инвентарный номер 19064.

38. Копия технического паспорта на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса,                  ул. Гагарина, Механизаторов, Полевая, Набережная, Новая, Строителей, Нагорная, пер. Гаражный от 26 октября 2007 года инвентарный номер 19064.

39. Копия кадастрового паспорта на наружный водопровод по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса,               ул. Песочная от 30 августа 2011 года инвентарный номер 19064/3.

40. Копия технического паспорта на наружную канализацию по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Опокский с/с, п. Полдарса, ул. Больничная от 27 ноября 2007 года инвентарный номер 19088.

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Великоустюгский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» |
| Председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района ____________________ Л.Г. Боярская | Директор ____________________ Н.А. Жукова |
| Субъект |  |
| Вологодская область |  |
| Губернатор области _________________ О.А. Кувшинников |  |

Приложение 4

к Соглашению

от «12» сентября  2018 года № ___

Задание Концедента и основные мероприятия

| Наименование мероприятия | Объем финансирования с разбивкой по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Башня водонапорная инв.№ 19702, адрес: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, пос. Полдарса, ул. Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция распределительного узла с врезкой запорной арматуры и отключение водонапорной башни по ул. Попова | 84,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Башня водонапорная инв.№ 19701, адрес: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, пос. Полдарса, ул. Набережная, район хлебозавода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция распределительного узла с врезкой запорной арматуры и отключение водонапорной башни по ул. Набережная | 55,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Башня водонапорная, адрес: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Опокский с/с, д. Полдарса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция распределительного узла с заменой запорной арматуры и отключение водонапорной башни д. Полдарса | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Башня водонапорная, адрес: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Верхняя Кичуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция распределительного узла с заменой запорной арматуры и отключение водонапорной башни д. Верхняя Кичуга | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный водопровод (участок № 1) по адресу: Вологодская обл., п. Полдарса Опокского с/с, ул. Центральная (Молодежная, Лесная, Приречная, пер. Гаражный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция участка водопроводной сети п. Полдарса, ул. Школьная (с заменой трубопроводов протяженностью 50 м) от распределительного колодца до здания школы |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Наружный водопровод (№ участка 2) по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Коммунальная, Энтузиастов, д. Полдарса, ул. Первомайская, Больничная, Попова, пер. Югановский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена участка водопроводной сети п. Полдарса, ул. Набережная, д. № 14 и 16 (с заменой трубопроводов протяженностью 80 м с устройством колодца) |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция участка водопроводной сети п. Полдарса, ул. А. Попова - пер. Югановский (с заменой трубопроводов протяженностью 150 м с устройством 2-х колодцев) |  |  | 179,0 |  |  |  |  |  |
| Наружный водопровод (участок № 3) по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса Опокского с/с, ул. Гагарина, Механизаторов, Полевая, Набережная, Новая, Строителей, Нагорная, пер. Гаражный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция участка водопроводной сети п. Полдарса, ул. Гаражная от каптажа родника до здания бани |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |
| Наружный водопровод (участок № 1), наружный водопровод (участок № 2), наружный водопровод (участок № 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция (замена) колодцев на водопроводных сетях, 8 шт. | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |

| Концедент | Концессионер | Субъект |
| --- | --- | --- |
| Великоустюгский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» | Вологодская область |
| Председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района ____________________ Л.Г. Боярская | Директор ____________________ Н.А. Жукова | Губернатор области _________________ О.А. Кувшинников |

Приложение 5

к Соглашению

от «12» сентября  2018 года № ___

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

По водоснабжению:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед. в год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 3 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |

По водоотведению:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Великоустюгский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» |
| Председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района ____________________ Л.Г. Боярская | Директор ____________________ Н.А. Жукова |
| Субъект |  |
| Вологодская область |  |
| Губернатор области _________________ О.А. Кувшинников |  |

Приложение 6

к Соглашению

от «12» сентября 2018 года № ___

Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Метод регулирования |  | Метод ЭОР | метод индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1686,0 | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 3. | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Нормативный уровень прибыли | % | - | не выше 13,95% - при наличии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатели энергоснабжения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии на поданную в сеть воду | кВтч/м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,90 |  | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  |
| 5.3 | Динамика изменения доли потерь в сетях | % | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  |

Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоотведения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Метод регулирования |  | Метод ЭОР | метод индексации |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 72,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Нормативный уровень прибыли | % | - | не выше 13,95% - при наличии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов |  |  |  |  |  |  |

| Концедент | Концессионер | Субъект |
| --- | --- | --- |
| Великоустюгский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» | Вологодская область |
| Председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района ____________________ Л.Г. Боярская | Директор ____________________ Н.А. Жукова | Губернатор области _________________ О.А. Кувшинников |

Приложение 7

к Соглашению

от «12» сентября  2018 года  № ___

Объем валовой выручки,

получаемой концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока его действия

По водоснабжению:

|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от реализации (тыс. руб.) | 2 185,8 | 2 276,8 | 2 373,7 | 2468,7 | 2567,4 | 2670,1 | 2776,9 | 2888,0 |

По водоотведению:

|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от реализации (тыс. руб.) | 74,8 | 78,1 | 81,7 | 84,97 | 88,37 | 91,9 | 95,58 | 99,40 |

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Великоустюгский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» |
| Председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района ____________________ Л.Г. Боярская | Директор ____________________ Н.А. Жукова |
| Субъект |  |
| Вологодская область |  |
| Губернатор области _________________ О.А. Кувшинников |  |

Приложение 8

к Соглашению

от «12» сентября  2018 года № ___

Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения настоящего Соглашения.

Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

а) надлежащим образом оформленные:

акты выполненных работ (по форме КС-2);

справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств).

б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету настоящего Соглашения.

Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц.

После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов, Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней принимает решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов.

Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом.

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Великоустюгский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» |
| Председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района ____________________ Л.Г. Боярская | Директор ____________________ Н.А. Жукова |
| Субъект |  |
| Вологодская область |  |
| Губернатор области _________________ О.А. Кувшинников |  |

Приложение 9

к Соглашению

от «12» сентября  2018 года № ___

Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотеведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения.

В случае если в течение срока действия настоящего Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, условия настоящего Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

Срок действия настоящего Соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия настоящего Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия настоящего Соглашения расходов Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Соглашение в части продления срока действия настоящего Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия настоящего Соглашения.

При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия настоящего Соглашения компенсация невозмещенных на дату окончания действия настоящего Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать срока 2 (двух) лет с даты окончания настоящего Соглашения.

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Великоустюгский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» |
| Председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района ____________________ Л.Г. Боярская | Директор ____________________ Н.А. Жукова |
| Субъект |  |
| Вологодская область |  |
| Губернатор области _________________ О.А. Кувшинников |  |